 ДОГОВОР  № ____
Нижний Новгород


                                

                         «___»  _____  2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», именуемое "Заказчик", в лице генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________, именуемое "Подрядчик", в лице директора ________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по строительству объекта «Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах полигона для городов для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56 (далее – Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Договором, с использованием собственного персонала, материалов, оборудования, спецтехники и т.д., необходимых для выполнения таких работ.

1.3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1 к Договору), а также проектной и рабочей документации по объекту: «Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах полигона для городов для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон МАГ-1».
1.4. Строительство Объекта осуществляется в целях реализации положений, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 18.11.2019 № 843 (ред. от 04.06.2021) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области», а также распоряжением Правительства Нижегородской области от 20.12.2021 № 1355-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Нижегородской области от 29 марта 2016 г. N 349-р».
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Работы по строительству Объекта выполняются в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №2 к Договору).

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ 
3.1.
Качество материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком для выполнения работ, соответствует государственным стандартам, подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или иными документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик при производстве работ гарантирует применение материалов, ранее не бывших в употреблении (не использовавшихся в эксплуатации, не восстановленных).

3.2.
Качество работ должно соответствовать требованиям технических регламентов, национальных стандартов, строительных норм и правил, иных нормативно-технических требований, технической документации, инструкциям  производителей применяемых материалов.

3.3.
Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемых материалов и обязан, в случае их низкого качества, заменить за свой счет.
3.4. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми разрешениями, допусками, лицензиями (если требуются) и квалификацией на выполнение работ по настоящему Договору и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств, согласно настоящему Договору.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.
Выполнить работы с надлежащим качеством и в установленный срок и передать ее результат Заказчику.

4.1.2.
Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, правил пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.1.3.
Назначить ответственного за производство работ, его заместителя и ответственного по технике безопасности.

4.1.4.
Подготовить и передать всю необходимую техническую и исполнительную документацию представителю Заказчика на дату сдачи-приемки работ.

4.1.5.
Вывезти за пределы Объекта, используемые для производства работ строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы и другое имущество, до момента сдачи-приемки работ. 

4.1.6.
Вывезти, образованные в ходе выполнения работ отходы до момента сдачи-приемки работ Отходы, образованные в ходе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика. 
4.1.7.
В течение всего срока действия Договора обеспечивать наличие и актуальность документов и разрешений, подтверждающих право Подрядчика на проведение видов работ, оказывающих влияние на безопасность объекта строительства, в том числе работ по организации строительства.

4.1.8.
Обеспечить на территории выполнения работ у всех сотрудников (представителей) Подрядчика наличие при себе паспорта или иного документа, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации - документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.

4.1.9.
Обеспечить соблюдение сотрудниками, задействованными для производства работ, правил пропускного режима, установленных на Объекте.

4.1.10. Складировать образованные в ходе выполнения работ отходы в строго отведенном Заказчиком месте, с соблюдением санитарных требований.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1.
По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 

4.2.2.
Требовать своевременной оплаты Заказчиком результата работ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплатить работу в порядке, определённом разделом 5 настоящего Договора.
4.3.2.
Ознакомить Подрядчика с правилами пропускного режима, установленными на Объекте.

4.3.3.
Принять выполненные Подрядчиком работы, при отсутствии замечаний к их качеству, в срок, указанный в п. 6.2. настоящего Договора. 

4.3.4. Предоставить Подрядчику площадку для временного складирования отходов, образующихся в ходе выполнения работ.
4.3.5. Предоставить Подрядчику техническую документацию в том числе проектную и рабочую документации по объекту: «Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах полигона для городов для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон МАГ-1» в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора.
4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, на основании подписанного акта выполненных работ.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____ руб., в том числе НДС 20 %  _____ рублей (либо НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения  в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).

Стоимость работ является твердой и изменению не подлежит.
Стоимость работ определена по результатам проведения конкурентной закупки на основании поданной Подрядчиком заявки. Подрядчику при подаче заявки была предоставлена возможность ознакомиться с проектной и рабочей документации по объекту: «Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах полигона для городов для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон МАГ-1» в связи с чем, Подрядчик утрачивает право требования на увеличение стоимости работ в связи с выявлением в ходе проведения работ дополнительного объема работ. 
5.2. Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком на основании надлежащим образом оформленных и подписанных Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3,  счета-фактуры, счета на оплату не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта Заказчиком. Заказчик имеет право производить авансовые платежи.
5.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5.4. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.5. При расчетах за выполненные работы Заказчик вправе удерживать суммы начисленных неустоек, предусмотренных данным договором, из суммы, подлежащей уплате Подрядчику.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ, ГАРАНТИИ.
6.1. Подрядчик обязан не позднее следующего дня после окончания работ  направить Заказчику извещение об окончании работ, а также Акт выполненных работ (форма КС-2),  Справку о выполнении работ (форма КС-3) и счет-фактуру. 
6.2. Срок рассмотрения и подписания форм КС-2 и КС-3 составляет 10 (десять) рабочих дней с момента их получения Заказчиком. В случае если в указанный срок Заказчик не подпишет КС-2 и КС-3 или направит мотивированный отказ подписания Подрядчику, то КС-2 и КС-3 считаются подписанными в одностороннем порядке.
6.3. Если Заказчик обнаружит какие-либо недостатки в результатах выполненных работ, он обязуется в срок, установленный в п. 6.2. настоящего Договора вернуть Подрядчику Акты выполненных работ (форма КС-2) и Справки о выполнении работ (форма КС-3) без подписания с сопроводительным отказом. Отказ должен быть мотивированным и оформленным в письменном виде. При этом такой отказ от приемки выполненных работ подлежит направлению Заказчиком только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения.
В случае отказа Заказчика от приемки работ, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

6.4. В случае устранения недостатков, Подрядчик направляет Заказчику извещение об устранении данных недостатков, а также Акт выполненных работ (форма КС-2), Справку о выполнении работ  (форма КС-3) и счет-фактуру. 

6.5. Подписанные Сторонами акты выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3) подтверждают факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком объема работ и являются основанием для проведения Заказчиком  оплаты выполненных работ.
6.6. Риск случайной гибели результата работ переходит к Заказчику с момента подписания актов выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3).
6.7. Подрядчик не освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством с момента  оформления извещения об устранении недостатков Заказчиком. 
6.8. Работы по настоящему Договору подлежат приемке Заказчиком в том случае, если Подрядчик представил для сдачи результат работ в полном объеме.

6.9. Заказчик обязуется принять от Подрядчика выполненную работу при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

6.10. После подписания Акта выполненных работ все права на результат выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Договора, переходят Заказчику.
6.11. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта выполненных работ. В период гарантийного срока Подрядчик гарантирует нормальное функционирование результатов работы, предусмотренные ГОСТами и ТУ на данный вид работ. Если в период гарантийной эксплуатации выявится, что работы (отдельные виды работ), имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых на себя обязательств, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 30 рабочих дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта, или неявки в установленное Заказчиком время и место для составления актов об обнаруженных дефектах, заказчик составляет акт самостоятельно. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц с последующим отнесением понесенных расходов на подрядчика.
Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, а при отсутствии указания на гарантийный срок завода изготовителя, гарантийный срок стороны установили равным 18 (восемнадцать) месяцев. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с  действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение сроков выполнения работ по Договору за убытки, понесенные Заказчиком в результате такой просрочки.

7.3. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 20 % от общей стоимости работ, указанной в п.5.1. Договора.
7.4. При нарушении сроков оплаты выполнения работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,01 % от стоимости неоплаченных выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости работ
7.5. Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора.

7.6. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, его отдельных положений или расторжение настоящего договора по инициативе Подрядчика, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика выплатить  неустойку (штраф) в размере 30% от суммы Договора. Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 30% от суммы Договора в течение 10 календарных дней с момента получения такого требования.
7.7. Подрядчик, который привлек к выполнению работ субподрядчика, несет перед Заказчиком ответственность за некачественно выполненные работы субподрядчиком в размере стоимости их устранения и упущенной выгоды. 
7.8. В случае возникновения споров, Стороны примут меры для их разрешения путем переговоров.

7.9. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.

7.10. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих обязательств по настоящему Договору должны быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены в течение 15 дней с момента их получения. В претензии  должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов.

7.11. В случае отказа в удовлетворении претензии, а также отсутствия ответа на претензию по истечении 15 дней с момента ее получения все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, а также в случае его нарушения или расторжения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.
7.12. Заказчик не несет ответственность за сохранность строительных материалов, оборудования, спецтехники и иного имущества, принадлежащего Подрядчику.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Любые дополнения, протоколы, приложения к Договору становятся  его неотъемлемыми  частями с момент  их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон во внесудебном порядке.

8.3. Сторона, принявшая решение о расторжении или об отказе от исполнения Договора извещает об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения. Уведомление о расторжении Договора подлежит направлению только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения. 
8.4. В случае досрочного расторжения Договора (в том числе по форс-мажорным обстоятельствам) Заказчик обязан принять от Подрядчика все выполненные на дату расторжения работы по настоящему Договору.
8.5. Расторжение или односторонний отказ от исполнения настоящего Договора одной из Сторон не освобождает Стороны от удовлетворения взаимных претензий, наступивших до момента расторжения Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
8.6. На дату расторжения настоящего Договора Стороны составляют и подписывают Акт взаиморасчетов, подтверждающий наличие или отсутствие задолженности Сторон по настоящему Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Под событиями «форс-мажора» понимаются, без ограничения: взрывы и землетрясения; война, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия в стране, где подлежит исполнению настоящий Договор; законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, имеющих юрисдикцию в отношении деятельности Сторон, или любую иную причину вне разумного контроля Сторон, делающих невозможными исполнение настоящего Договора. При этом к таким событиям не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.4. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3-х дней с момента их наступления письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств  по настоящему договору.

9.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются надлежаще оформленные официальные документы, выданные соответствующим компетентным органом.

9.6. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на форс-мажор, как на основании для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
9.7. Корреспонденция считается полученной Стороной, если другая сторона ее отправила надлежащим образом.

Любая корреспонденция (письма, уведомления, извещения, акты выполненных работ (форма КС-2),  справки о выполнении работ (форма КС-3), счет-фактура и иные документы по настоящему Договору)  будет считаться направленной надлежащим образом, если она отправлена заказным письмом с уведомлением или доставлена адресату курьером или иным способом, позволяющим удостовериться в получении корреспонденции адресатом по следующим  реквизитам:
- Заказчику по адресу: 603074, г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, д. 1 Д;

- Подрядчику по адресу:___________________. 
9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру каждой из Сторон.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

- Техническое задание по строительству «Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах полигона для городов для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56 (Приложение № 1);
- Календарный план по строительству «Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах полигона для городов для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56 (Приложение №2).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:



	ООО «МАГ Груп» 
Адрес места нахождения: 603089,  

г.Н.Новгород, ул.Гаражная, дом 4, 

помещение 14
Почтовый адрес: 603074, г. Н. Новгород,

 Сормовское шоссе, д. 1 Д

ИНН 5258084318/КПП 526201001

р/с 40702810039000001627

Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»

г. Нижний Новгород

к/с 30101810000000000846

БИК 042202846

ОГРН 1095258002729

Тел. (831) 423-52-50

e-mail: maggrup-nn@mail.ru

	

	_________________________ / М.С. Житников /
	_________________________/____________ /



 

М.П.






   М.П.
Приложение №1

к договору №___ от ____

Техническое задание 

по строительству «Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах полигона для городов для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56 (Приложение № 1)
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ

1.Объединённая карта 1(1) и 4(3) складирования твёрдых коммунальных отходов ( в дальнейшем ТКО) представляет из себя карту неправильной прямоугольной формы с площадью основания 22,5 га 22,5 га, средней высотой 29 метров от уровня дорог и уклоном откосов 1:3. По высоте откосы по всему периметру карты разделены на равные части бермой шириной 7 метров.
2.Система сбора состоит из:

- 56 скважин: 23 шт. глубиной бурения 15 метров и 33 шт. глубиной бурения 25 метров.

- газосборных трубопроводов

- газотранспортных трубопроводов

- 5 (пяти) газосборных станций (ГСС)

- Площадки, оборудованной для размещения оборудования для сбора и термического обезвреживания биогаза со всеми необходимыми коммуникациями и технологическим присоединением

- Оборудование для сбора и термического обезвреживания биогаза

2.Трубопроводы прокладываются траншейным способом. Газосборные трубопроводы, соединяющие скважины и ГСС прокладываются в ТКО(в том числе по откосам карты), Газотранспортные – частично в ТКО(в том числе по откосам карты), частично в материковом грунте.

3. Собранный в ГСС свалочный газ по газотранспортному трубопроводу подаётся газокомпрессорной станцией (ГСК) на обезвреживание в высокотемпературной факельной установке (ВФУ). ГКС и ВФУ мощностью 2500 м3/час.

4.Для очистки и осушки свалочного газа от окисей серы, кремния, сероводорода и силоксанов используется система осушки свалочного газа CFN2500IHPDREHA K2500 2500 м3/ч, система газоочистки угольными фильтрами УФ и биоскруббером BWN2500SIP2000SOP250 2500 м3/ч.  

5.Производство и приёмка работ производится по утверждённому проекту производства работ и в соответствии с требованиями всех необходимых нормативно-технических документов.

Для устройства Системы сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах полигона ТКО для городов Н. Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон «МАГ-1» подрядчику необходимо выполнить из своих материалов и своими средствами следующие работы:

Выполнить тампонаж 65 скважин пассивной дегазации.

1. Разработка приямка вокруг оголовка 12,25 м3 на одну скважину

2. Демонтаж оголовка (выпуска трубы) газовой скважины включая металлическую опалубку диаметром от 800 до 1200 мм длиной 2 метра с транспортированием демонтированной трубы на хозяйственную зону  

3. Устройство обсыпки из глины в разработанном приямке, уплотнение глины.

4. Засыпка приямка грунтом, уплотнение грунта.

5. Объём глины для тампонирования одной скважины 6,75 м3

Выполнить бурение  скважин в теле полигона диаметром Д630мм

Выполнить устройство газовых скважин

Спецификация материалов на одну газовую скважину глубиной 15 м 

	Поз.
	Обознач.
	Наименование
	Кол.
	Ед.
	Материал

	1
	
	Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 11 110х10
	12
	мп
	ПЭ 100

	2
	
	Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 11 140х8,3
	6
	мп
	ПЭ 100

	3
	
	Центрирующий элемент
	6
	шт
	

	4
	
	Саморез универсальный оцинкованный Д4,2х25
	24
	шт
	

	5
	
	Саморез универсальный оцинкованный Д4,2х41
	36
	шт
	

	6
	Скважина 15 м
	Щебень гранитный М 1200 фракция 40-70
	4,5
	м3
	ГОСТ 8267-93

	7
	
	Оголовок скважины
	1
	шт
	

	8
	
	Заглушка техническая Д 110 мм
	1
	шт
	

	9
	
	Заглушка техническая Д 140 мм
	1
	шт
	


	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка, обозначение 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Устройство газосборных скважин, 15 м

	Демонтаж существующих оголовков

	1
	Глина
	 
	м3
	438,75

	Шнековое бурение скважин диаметром 620 мм, 15м

	2
	Долота шнековые
	 
	шт.
	16,215

	Расширение скважин:

	3
	Долота шнековые
	 
	шт.
	16,215

	4
	Буры ложковые типа
	 
	шт.
	3,795

	5
	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: более 1,0 т/Лист г/к 3сп5 25х1500х6000 прим.
	 
	1 т конструкций
	162,38

	6
	Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 4 мм
	 
	т
	0,000294

	Крепление полиэтиленовых труб

	7
	Саморезы универсальные оцинкованные Ø4,2*41
	 
	10 шт.
	82,8

	8
	Саморезы универсальные оцинкованные Ø4,2*25
	 
	10 шт.
	55,2

	9
	Центрирующий элемент для труб, диаметр 100 мм. Изделие №2
	 
	10 шт.
	138

	Монтаж полиэтиленовых труб

	10
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм 
	ГОСТ Р 58121.2-2018
	м
	276

	11
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 140х8,0 мм 
	ГОСТ Р 58121.2-2018
	м
	138

	12
	Оголовок скважины (включая все комплектующие). Изделие №1
	 
	шт.
	23

	13
	Заглушки технические: для труб диаметром 110 мм
	 
	шт.
	23

	14
	Заглушки технические: для труб диаметром 140 мм
	 
	шт.
	23

	Засыпка щебня в пробуренные скважины

	15
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	103,5

	Соединение газовой скважины глубиной 15м (23 шт) с газосборным трубопроводом

	16
	Тройник литой из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110
	 
	шт.
	23

	17
	Втулка под фланец из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110
	ГОСТ Р 58121.3-2018
	шт.
	23

	18
	Фланец по втулку Ø110 с покрытием ПП (10 атм)
	ГОСТ 33259-2015
	шт.
	23

	19
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа
	 
	т
	0,123

	20
	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 мм
	 
	шт.
	23

	21
	Грунт 
	 
	м3
	397,9

	22
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	34,5

	23
	Изделие соединительное Ø110/110 нержавеющий высокого давления, AISI304L, AISI304, 08Х18Н10, гофрированный, коррозионостой
	 
	шт.
	23

	24
	Трубы ИКАПЛАСТ SN 8 DN/OD 315мм (ID 275мм L-6000мм 
	ГОСТ 54475-2011  
	м
	23

	25
	Прокладки паронитовые -прокладка Ф 110 мм, материал EPDM-112 шт, прокладка Ø50 мм, материал EPDM-56 шт
	 
	кг
	1

	26
	Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм
	 
	т
	0,0023


Спецификация материалов на одну газовую скважину глубиной 25 м 

	Поз.
	Обознач.
	Наименование
	Кол.
	Ед.
	Материал

	1
	
	Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 11 110х10
	18
	мп
	ПЭ 100

	2
	
	Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 11 140х8,3
	9
	мп
	ПЭ 100

	3
	
	Центрирующий элемент
	9
	шт
	

	4
	
	Саморез универсальный оцинкованный Д4,2х25
	36
	шт
	

	5
	
	Саморез универсальный оцинкованный Д4,2х41
	60
	шт
	

	6
	Скважина 25 м
	Щебень гранитный М 1200 фракция 40-70
	7,4
	м3
	ГОСТ 8267-93

	7
	
	Оголовок скважины
	1
	шт
	

	8
	
	Заглушка техническая Д 110 мм
	1
	шт
	

	9
	
	Заглушка техническая Д 140 мм
	1
	шт
	


	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка, обозначение
	Ед. изм.
	Кол-во

	Раздел 2. Устройство газосборных скважин, 25 м

	1
	Долота шнековые
	 
	шт.
	38,78

	Расширение скважин:

	2
	Долота шнековые
	 
	шт.
	38,78

	3
	Буры ложковые
	 
	шт.
	18,15

	4
	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: более 1,0 т/Лист г/к 3сп5 25х1500х6000 прим.
	 
	1 т конструкций
	232,98

	Крепление полиэтиленовых труб

	5
	Саморезы универсальные оцинкованные Ø4,2*41
	 
	10 шт.
	19,8

	6
	Саморезы универсальные оцинкованные Ø4,2*25
	 
	10 шт.
	11,88

	7
	Центрирующий элемент для труб, диаметр 100 мм. Изделие №2
	 
	шт.
	297

	8
	Заглушки технические: для труб диаметром 110 мм
	 
	шт.
	33

	Монтаж полиэтиленовых труб:

	9
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм
	ГОСТ Р 58121.2-2018
	м
	594

	10
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 140х8,0 мм 
	ГОСТ Р 58121.2-2018
	м
	297

	11
	Заглушки технические: для труб диаметром 140 мм
	 
	шт.
	33

	12
	Оголовок скважины (включая все комплектующие). Изделие №1
	 
	шт.
	33

	Засыпка щебня в пробуренные скважины 

	13
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм  
	ГОСТ 8267-93
	м3
	293,7

	14
	Тройник литой из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110  
	 
	шт.
	33

	15
	Втулка под фланец из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110
	ГОСТ Р 58121.3-2018
	шт.
	33

	16
	Фланец по втулку Ø110 с покрытием ПП (10 атм)  
	ГОСТ 33259-2015
	шт.
	33

	17
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкци
	 
	шт
	0,123

	18
	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 мм  
	 
	шт.
	33

	19
	Изделие соединительное Ø110/110 нержавеющий высокого давления, AISI304L, AISI304, 08Х18Н10, гофрированный, коррозионостой
	 
	шт.
	33

	20
	Трубы ИКАПЛАСТ SN 8 DN/OD 315мм (ID 275мм L-6000мм 
	ГОСТ 54475-2011  
	м
	33

	21
	Прокладки паронитовые -прокладка Ф 110 мм, материал EPDM-112 шт, прокладка Ø50 мм, материал EPDM-56 шт
	 
	кг
	1,3

	22
	Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 4 мм  
	 
	т
	0,0033


Оголовок скважины представляет из себя специальное изделие из стальной трубы диаметром 630х8 мм для герметизации скважины двумя монтажными «ушами», фланцем Д.220мм, крышкой оголовка с замком из трубы 60х40х2 L 260мм, втулки, зацепа и болта. Высота оголовка 5000мм (общий габарит 5210мм)

Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 11 110х10 перфорируется отверстиями Д12мм. Соотношение     перфорации к площади трубы составляет 12% перфорации не подвергается 300мм с каждого края трубы. Перфорация  трубы Д 100х10мм L6000мм – 540 отверстий Д12мм

Центрирующий элемент представляет из себя металлическое изделие в виде скобы трапецевидной формы длиной 590 мм и высотой 200 мм ширина 24мм толщина 5 мм с отверстиями под крепление в количестве 6 шт Д 6мм

Подключение газосборного трубопровода к газовой скважине включает в себя следующие виды работ:

1. Демонтаж металлического оголовка газовой скважины

2. Резка полиэтиленовых труб

3. Извлечение полиэтиленовой трубы из газовой скважины

4. Установка тройника литого ПЭ-100 SDR 11 Д110мм

5. Спуск трубы в газовую скважину

6. Подключение газосборного трубопровода к газовой скважине: установка втулки под фланец ПЭ-100 SDR 11 Д 110мм, монтаж соединительного изделия 110/100 гофрированного, коррозионностойкого из высококачественной стали, установка трубы гофрированной

7. Установка металлического оголовка газовой скважины

8. Устройство обсыпки, уплотнение грунта.

9. Засыпка щебня в газовую скважину.

Спецификация материалов на подключение одной газовой скважины:

	Поз.
	Обознач.
	Наименование
	Кол.
	Ед.
	Материал

	1
	
	Тройник литой ПЭ-100 SDR 11 Д110мм
	1
	шт
	ПЭ 100

	2
	
	Фланец под втулку Д110мм с покрытием ПП 10 атм
	1
	шт
	

	3
	
	Втулка под фланец ПЭ=100 SDR 11 Д110мм
	1
	шт
	ПЭ 100


	4
	
	Прокладка Д110
	1
	шт
	EDPM

	5
	
	Муфта электросварная ПЗ-100 SDR 11 Д110
	1
	шт
	ПЭ 100

	6
	
	Болт DIN 933 М16х110
	8
	шт
	

	7
	
	Гайка DIN 934 М16
	8
	шт
	

	8
	
	Шайба DIN 125 оц Д16
	16
	шт
	

	9
	
	Шайба пружинистая (гровер) DIN 127 оц Д16
	8
	шт
	

	10
	
	Изделие соединительное 110/110 гофрированное коррозионностойкое из высококачественной стали
	1
	шт
	AISI304L, AISI304, 08Х18Н10

	11
	
	Труба ИКОПЛАСТ SN 8 DN/100 315мм (ID 275мм L-6000мм ГОСТ 54475-2011)
	1
	мп
	

	12
	
	Щебень гранитный фракции 40-70
	1,5
	м3
	ГОСТ 8267-93

	13
	
	Труба РЕ гофрированная SN6-7 315/271 с раструбом
	1
	пм
	


ГСС представляет из себя контейнер заводского исполнения из металлического каркаса, обшитого профлистом, для размещения технологических трубопроводов длиной 6060 мм шириной 2438мм и высотой 2591 мм с распашной дверью для производства технологических работ по всей ширине и высоте контейнера, рамой для балки, входной дверью 2000х1000мм с защитным козырьком и замком, встроенными вентиляционными решётками. ГСС располагается таким образом, чтобы на неё как можно меньше влияли осадочные процессы тела полигона. Для её установки необходимо произвести следующие виды работ:

1. Планировка площадки

2. Устройство песчаного основания

3. Укладка железобетонных плит ПАГ-14

4. Монтаж оборудования (ГСС) на открытой площадке

Спецификация материалов на установку одной ГСС

	Поз.
	Обознач.
	Наименование
	Кол.
	Ед.
	Материал

	1
	
	Песок строительный
	9,24
	м3
	ГОСТ 8736-2014

	2
	
	Плита аэродромная ПАГ-14
	2
	шт
	ГОСТ 25912-2015

	
	
	Примыкание из ПВХ мембраны 1,5мм
	29
	м2
	

	
	
	Прослойка из ПВХ мембраны 1,5мм
	1,164
	м2
	



Спецификация материалов на одно изделие (технологические трубопроводы газосборной станции (ГСС)) 

	Поз.
	Обознач.
	Наименование
	Кол.
	Ед.
	Материал

	1
	
	Труба нержавеющая DN150
	6
	пм
	Сталь AISI 304

	2
	
	Воротник приварной DN150
	3
	шт
	Сталь AISI 304

	3
	
	Фланец силуминовый DN150 PN10
	3
	шт
	

	4
	
	Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DN150 PN16
	1
	шт
	Корпус сталь 20Л диск сталь коррозст CF8 уплотнение EPDM

	5
	
	Заглушка эллиптическая DN150 
	1
	шт
	Сталь AISI 304

	6
	
	Труба нержавеющая DN50 
	28
	пм
	Сталь AISI 304

	7
	
	Воротник приварной DN50 
	45
	шт
	Сталь AISI 304

	8
	
	Фланец силуминовый DN50 PN10
	45
	шт
	

	9
	
	Ниппель приварной DN15
	17
	шт
	Сталь AISI 304

	10
	
	Ниппель приварной DN20 
	16
	шт
	Сталь AISI 304

	11
	
	Кран шаровой полнопроходный вр/вр DN 20
	15
	шт
	Сталь AISI 304


	12
	
	Кран шаровой полнопроходный вр/вр DN 15
	15
	шт
	Сталь AISI 304

	13
	
	Отвод приварной DN 50
	15
	шт
	Сталь AISI 304

	14
	
	Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DN50 PN16
	15
	шт
	Корпус сталь 20Л диск сталь коррозст CF8 уплотнение EPDM

	15
	
	Болт DIN 933 20[130
	8
	шт
	

	16
	
	Шайба гровер DIN127 М20
	8
	шт
	

	17
	
	Шайба пл DIN125 М20
	16
	шт
	

	18
	
	Гайка DIN934 М20
	8
	шт
	

	19
	
	Болт DIN933 М20
	60
	шт
	

	20
	
	Шайба гровер DIN127 М16
	60
	шт
	

	21
	
	Шайба пл DIN125 М16
	120
	шт
	

	22
	
	Гайка DIN934 М16
	60
	шт
	


Газосборные трубопроводы оборудуются специальными изделиями – конденсатоотводчиками.  Общее количество конденсатоотводчиков – 53 шт

Спецификация материалов на один конденсатоотводчик

	Поз.
	Обознач.
	Наименование
	Кол.
	Ед.
	Материал

	1
	
	Тройник литой ПЭ-100 SDR 11 Д 110мм
	1
	шт
	

	2
	
	Муфта э.с. ПЭ-100 SDR 11 Д 110мм
	2
	шт
	

	3
	
	Отвод литой 90 ПЭ-100 SDR 11 Д 110мм
	2
	шт
	

	4
	
	Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 17,6 110х6,3 
	1,5
	пм
	

	5
	
	Заглушка литая ПЭ-100 SDR 11 Д110мм
	1
	шт
	

	6
	
	Щебень гранитный М1200 фракции 40 х 70мм
	6,6
	м3
	ГОСТ 8267-93


Сборник конденсата

Сборник конденсата представляет из себя изделие заводского производства с  внутренним диаметром 2000мм высотой 4500мм габаритной высотой 4814мм по строповым петлям включающий в себя затвор со штурвалом Д 300мм, поплавком Д63мм в гильзе, технологической лестницей для обслуживания

Сборники конденсата изготавливаются из ПЭВП фасонных деталей и при устройстве между газотранспортными трубопроводами привариваются между отдельными участками трубопроводов. Перед началом монтажа сборника конденсата разрабатывается приямок глубиной и шириной около 5 метров. Далее производится монтаж сборника конденсата посредством электромуфтовой сварки между газотранспортными трубопроводами. После монтажа и прокладки трубопроводов сборники конденсата производится засыпка и уплотнение песка вокруг сборников конденсата, затем засыпают траншею вместе с трубопроводом.

Спецификация материалов для установки одного сборника конденсата

	Поз.
	Обознач.
	Наименование
	Кол.
	Ед.
	Материал

	1
	
	Песок строительный
	66,55
	м3
	ГОСТ 8736-2014

	2
	
	Муфта э.с. ПЭ-100 SDR 11 Д 315
	2
	шт
	


	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка, обозначение
	Ед. изм.
	Кол-во


	Основание под конденсатоотводчики

	12
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм  
	ГОСТ 8627-93
	м3
	349,8

	13
	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 мм
	 
	шт.
	106

	14
	Конденсатоотводчики.Сборная конструкция: ПЭВП, Ø=110мм. Изделие №5  
	 
	шт.
	53


Устройство газосборных и газотранспортных  трубопроводов включает в себя следующие виды работ:

1. Разработка грунта ТКО в траншеях

2. Разработка грунта ТКО вручную в траншеях глубиной до 2 метров без крепления с откосами

3. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в неустойчивых грунтах

4. Устройство песчаного основания под газосборный трубопровод

5. Очистка, продувка полиэтиленовых труб газосборного трубопровода.

6. Сварочные работы, укладка газосборного трубопровода в подготовленную траншею

7. Очистка, продувка полиэтиленовых труб газосборного трубопровода. Проведение испытаний газосборного трубопровода на герметичность.

8. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59кВт(80 л.с.) группа 1 (песок над трубопроводом)

9. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт

10. Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт

Ведомость газосборных трубопроводов от скважин до ГСС:

	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед.изм.
	Кол-во

	Газосборные трубопроводы, соединение с ГСС

	1
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний  
	 
	м3
	6230,4

	2
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм 
	ГОСТ Р 58121.2-2018
	м
	4551

	3
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (Укладка стального футляра (труба стальная 325х8 мм) 
	ГОСТ 20295-85
	1 км 
	0,01

	4
	Мастика битумно-полимерная
	 
	т
	0,0439

	5
	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 мм  
	 
	шт.
	56

	6
	Фланец по втулку Ø110 с покрытием ПП (10 атм)  
	ГОСТ 33259-2015
	шт.
	112

	7
	Втулка под фланец  ПЭ 100 SDR 17,6 диаметром 110 мм  
	ГОСТ Р 58121.3-2018
	шт.
	112

	8
	Отвод литой 45 град. ПЭ 100 SDR 11 диаметр 110 мм  
	 
	шт.
	39

	9
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций  
	 
	т
	0,185

	10
	Изделие соединительное Ø110/110 нержавеющий высокого давления, AISI304L, AISI304, 08Х18Н10, гофрированный, коррозионостой
	 
	шт.
	56

	11
	Изделие соединительное Ø110/50 нержавеющий высокого давления, AISI304L, AISI304, 08Х18Н10, гофрированный, коррозионостой  
	 
	шт.
	56

	12
	Трубы ИКАПЛАСТ SN 8 DN/OD 315мм (ID 275мм L-6000мм 
	ГОСТ 54475-2011  
	м
	56

	13
	Прокладки паронитовые -прокладка Ф 110 мм, материал EPDM-112 шт, прокладка Ø50 мм, материал EPDM-56 шт
	 
	кг
	4,3


Ведомость прокладки газотранспортных трубопроводов:

	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед.изм.
	Кол-во

	Газотранспортный  трубопровод

	1
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний  
	 
	м3
	2468,4

	2
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм 
	ГОСТ Р 58121.2-2018
	м
	1836

	3
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм (Укладка стального футляра (Труба стальная 630х8 мм))
	ГОСТ 20295-85
	1 км трубопровода
	0,07

	4
	Мастика битумно-полимерная
	 
	т
	0,5761

	5
	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 , диаметром 315 мм 
	 
	шт.
	29

	6
	Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр: 225 мм
	 
	шт.
	5

	7
	Фланец с ПП покрытием, диаметр 225 мм,16 атм.
	 
	шт.
	5

	8
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 17, диаметр 315 мм
	 
	шт.
	2

	9
	Переход литой ПЭ-100 SDR 17 315х225 мм удлиненный
	 
	шт.
	5

	10
	Отвод 45° удл. литой PE100 SDR11 315 мм
	 
	шт.
	26

	11
	Отвод 30° удл. литой PE100 SDR11 315 мм
	 
	шт.
	10

	12
	Отвод 90° удл. литой PE100 SDR11 315 мм
	 
	шт.
	1

	13
	Изделие соединительное, Ø150/225 нержавеющий высокого давления, AISI304L, AISI304, 08Х18Н10, гофрированный, коррозионостойкий 
	 
	шт.
	5

	14
	Прокладки паронитовые 
	 
	кг
	0,5

	15
	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 , диаметром 315 мм 
	 
	шт.
	12

	16
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	 
	м3
	391,8


	Подключение оборудования

	15
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм 
	ГОСТ Р 58121.2-2018
	м
	21

	16
	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 , диаметром 315 мм 
	 
	шт.
	5

	17
	Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр: 225 мм
	 
	шт.
	2

	18
	Фланец с ПП покрытием, диаметр 225 мм,16 атм.
	 
	шт.
	2

	19
	Переход литой ПЭ-100 SDR 17 315х225 мм удлиненный
	 
	шт.
	2

	20
	Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр: 315 мм
	 
	шт.
	2

	21
	Фланец с ПП покрытием, диаметр 315 мм,16 атм.
	 
	шт.
	2

	22
	Отвод 90° удл. литой PE100 SDR11 315 мм
	 
	шт.
	6

	23
	Отвод 90° удл. литой PE100 SDR11 225 мм
	 
	шт.
	2

	Сборники конденсата

	Основание под сборник конденсата

	24
	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 , диаметром 315 мм 
	 
	шт.
	12

	25
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	 
	м3
	316,8

	26
	Сборники конденсата. 
	 
	1 сооружение
	6


Дорожное покрытие проезда по бермам, площадкам между бермами и четырём заездам на кровлю карт 1(1) и 4(3) выполнить из гранитного щебня М1200 фракции 40-70 толщиной 200мм. Ширина проезда 4 метра. Общая площадь дорожного покрытия 7793,12 м2

Устройство площадки размещения оборудования системы включает в себя следующие виды работ:

Фундаменты:

1. Разработка грунта спланированного основания для устройства площадки

2. Устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ).

3. Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня толщиной 200 мм.

4. Устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ).

5. Устройство песчаного основания толщиной 400 мм с уплотнением

6. Укладка плит ПАГ-14 (14 шт) и бетонных оснований для газовой площадки

7. Устройство насыпи из песка толщиной 400мм вокруг площадки

8. Устройство насыпи из щебня толщиной 100 мм вокруг газовой площадки

Ведомость объёмов земляных масс

	Наименование
	Выемка м3
	Насыпь м3

	Грунт планировки территории
	93
	3

	Устройство откосов
	13
	

	Вытесненный грут, в т.ч. при устройстве асфальтобетонной площадки
	
	629

	Поправка на уплотнение 10%
	11
	

	Всего пригодного грунта
	117
	632

	Избыток пригодного грунта
	515
	

	Плодородный грунт, всего
	0
	0

	-используемый для озеленения территории
	0
	

	-избыток плодородного грунта
	0
	

	Итого перерабатываемого грунта
	632
	632


Спецификации:

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Масса 1ед., кг
	Примечание

	 
	Спецификация фундаментов 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	ПАГ-14 Плита железобетонная ПАГ-14
	
	шт.
	13
	 
	 

	2.
	ПМ-1 Плита ПМ-1
	
	шт.
	1
	 
	 

	3.
	ПМ-2 Плита ПМ-2
	
	шт.
	1
	 
	 

	4.
	ПМ-2 Плита ПМ-3
	
	шт.
	1
	 
	 

	5.
	ПМ-4 Плита ПМ-4
	
	шт.
	1
	 
	 

	6.
	ФМП-1 Плита ФМП-1 
	
	шт.
	1
	 
	 

	7.
	Ог-1 Ограждение Ог-1( h=2,5м)
	
	п.м.
	154
	 
	 

	 
	Спецификация на плиты ПАГ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сборочные единицы
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	ПАГ 140- ( 6х2х0.14 м)
	ГОСТ 25912.0-91
	шт.
	13
	4200
	54,6 т

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Щебень М800, И4, F150; фр. 40-70 мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	24
	 
	 

	3.
	Песок
	 ГОСТ 8736-2014
	м3
	48
	 
	 

	 
	Спецификация на ПМ-1 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сборочные единицы
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Арматура диам.12 А500С, L=4450
	ГОСТ Р 52544-2006
	шт.
	56
	3,96
	221,76 кг

	2.
	Арматура диам.12 А500С, L=5350
	ГОСТ Р 52544-2006
	шт.
	46
	4,76
	218,96 кг

	3.
	Арматура диам.12 А400С, L=1520
	ГОСТ Р 52544-2006
	шт.
	102
	1,35
	137,7 кг

	4.
	КФ1 каркас плоский
	
	шт.
	40
	0,8
	32 кг

	5.
	АБ1
	ГОСТ 24379.1-2012
	шт.
	4
	1,85
	7,4 кг

	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Бетон В25, W6, F150
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	14,6
	 
	 

	7.
	Бетон В10, W6 (бетонная подготовка)
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	2,6
	 
	 

	 
	Спецификация на ПМ-2 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сборочные единицы
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	∅12 A500С, L=3350
	ГОСТ Р 52544-2006
	шт.
	126
	2,89
	375,48 кг

	2.
	∅12 A500С, Lобщ.=477,40 п.м.
	ГОСТ Р 52544-2006
	шт.
	 
	0,89
	424,90 кг

	3.
	∅12 A400, L=1320
	ГОСТ Р 52544-2006
	шт.
	162
	1,17
	189,54 кг

	4.
	Каркас плоский КФ2
	
	шт.
	77
	0,7
	53,90 кг

	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Бетон В25, W6, F150
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	17,3
	 
	 

	6.
	Бетон В10, W6 (бетонная подготовка)
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	4,61
	 
	 

	 
	Ведомость расхода стали, кг
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Фунд. мон. плита 1 Арматура А400 диам. 6 мм
	ГОСТ 5781-82*
	кг
	32
	 
	 

	2.
	Фунд. мон. плита 2 Арматура А400 диам. 6 мм
	ГОСТ 5781-82*
	кг
	53,9
	 
	 

	3.
	Фунд. мон. плита 1 Арматура А500С диам. 12 мм
	ГОСТ Р 52544-2006
	кг
	578
	 
	 

	4.
	Фунд. мон. плита 2 Арматура А500С диам. 12 мм
	ГОСТ Р 52544-2006
	кг
	990
	 
	 

	 
	Спецификация на изделие 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Каркас плоский КФ1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сборочные единицы:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	∅6 A400, L=1200
	ГОСТ 5781-82
	шт.
	2
	0,54 
	 

	2.
	∅6 A400, L=580
	ГОСТ 5781-82
	шт.
	2
	0,26 
	 

	 
	Каркас плоский КФ2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сборочные единицы
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	∅6 A400, L=1200
	ГОСТ 5781-82
	шт.
	2
	0,54 
	 

	2.
	∅6 A400, L=380
	ГОСТ 5781-82
	шт.
	2
	0,16 
	 

	 
	Спецификация 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Плита Пм-3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Детали:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	∅ 10 А500, L=7920мм
	ГОСТ 34028-2016
	шт.
	32
	 
	 

	2.
	∅ 10 А500, L=2820мм
	ГОСТ 34028-2016
	шт.
	82
	 
	 

	3.
	∅6 А240, L=690мм
	ГОСТ 34028-2016
	шт.
	106
	 
	 

	4.
	∅10 А240, L=900мм
	ГОСТ 34028-2016
	шт.
	48
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Бетон  В 25, F150, W6
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	7,29
	 
	 

	2.
	Бетон  В 7,5, F150, W6
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	2,66
	 
	 

	3.
	Щебень М800, И4, F150; фр. 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	5,32
	 
	 

	 
	Ведомость расхода стали, кг
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Арматура класса А500 диам. 10 мм
	ГОСТ 34028-2016
	кг
	299
	 
	 

	2.
	Арматура класса А240 диам. 8 мм
	ГОСТ 34028-2016
	кг
	16,2
	 
	 

	3.
	Арматура класса А240 диам. 10 мм
	ГОСТ 34028-2016
	кг
	26,7
	 
	 

	 
	Спецификация 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Плита ПМ-3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Детали
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	∅ 10 А500, L=6520мм, поз 1
	ГОСТ 34028-2016
	шт.
	32
	4,023
	128,74

	2.
	∅ 10 А500, L=2820мм, поз 2
	ГОСТ 34028-2016
	шт.
	66
	1,74
	114,84

	3.
	∅6 А240, L=690мм поз 3
	ГОСТ 34028-2016
	шт.
	98
	0,153
	14,99

	4.
	∅10 А240, L=900мм, поз 4
	ГОСТ 34028-2016
	шт.
	40
	0,555
	22,2

	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Бетон  В 25, F150, W6
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	5,94
	 
	 

	6.
	Бетон  В 7,5, F150, W6
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	2,07
	 
	 

	7.
	Щебень М800, И4, F150; фр. 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	4,25
	 
	 

	 
	Ведомость расхода стали, кг
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Арматура класса А500 диам. 10 мм
	ГОСТ 34028-2016
	кг
	244
	 
	 

	2.
	Арматура класса А240 диам. 6 мм
	ГОСТ 34028-2016
	кг
	15
	 
	 

	3.
	Арматура класса А240 диам. 10 мм
	ГОСТ 34028-2016
	кг
	22,2
	 
	 

	 
	Спецификация элементов на  фундамент Фм-1 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	∅ 12 А500С    L=7950мм
	ГОСТ Р 52544-2006
	шт.
	62
	7,06
	437,72

	2.
	∅ 12 А500С    L=6950мм
	ГОСТ Р 52544-2006
	шт.
	82
	6,17
	505,94

	3.
	∅ 12 А500С    L=1183мм
	ГОСТ Р 52544-2006
	шт.
	144
	1,05
	151,20

	 
	Каркас КР-1
	1401\2022-Э-КР, л9
	шт.
	88
	0,56
	50

	4.
	∅6 А400    L=1200мм
	ГОСТ 5781-82
	шт.
	2
	0,27
	0,54

	5.
	∅6 А400    L=250мм
	ГОСТ 5781-82
	шт.
	2
	0,06
	0,12

	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Бетон класса В25; W6; F150
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	14,4
	 
	 

	 
	Бетонная подготовка:
	 
	 
	
	 
	 

	8.
	Бетон класса В10; W6
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	5,03
	 
	 

	 
	ФМП-1
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Фунд. мон. плита-1 Арматура класса А400 диам. 6 мм
	ГОСТ 5781-82*
	кг
	50
	 
	 

	2.
	Фунд. мон. плита-1 Арматура класса А500 диам. 12 мм
	ГОСТ Р 52544-2006
	кг
	1095
	 
	 


Благоустройство площадки: Дорожное покрытие:

Асфальтобетонное покрытие: песчаное основание из песка мелкозернистого толщиной – 0,3 м по ГОСТ 8736-2014; щебеночное покрытие из щебня фракционированного марки 600, фракции 40-60 мм, уложенного по способу заклинки мелким щебнем фракции 5-10 мм, толщина покрытия – 0,2 м по ГОСТ 8267-93; горячий щебеночный асфальтобетон типа А ГОСМ 9128-2013, толщиной слоя – 0,05 м. По периметру площадка ограждена Бортовым камнем БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 из бетона В15 по ГОСТ 26633-2015, протяженность – 137 п.м.  

Ограждение: сетчатые панели РБ-3Д-4 «Рубеж». Панели выполнены из сваренных точечной сваркой стальных прутков Д4мм. Для усиления на панели имеются горизонтальные 3Д рёбра жёсткости. Высота панели 2500 мм размер ячейки 200х50мм. Ворота и калитка поставляются с ручным управлением, столбами, комплектом петель и замков.

	Поз
	   Обозначение
	                        Наименование
	Кол-во
	   Объём
	Примечание

	
	
	Ограждение ОГ-1
	154
	          мп
	

	
	ГОСТ 26633-2015
	Бетон В20 W6 F150
	62
	0,113
	7,006

	
	ГОСТ 23735-2014
	ПГС М600 фр 20-40 F150
	62
	0,0636
	3,94

	
	ГОСТ 10923-93
	Рубероид листовой
	62
	1,52
	94,2

	В1
	
	Ворота распашные 4,5х2,5 м
	1
	
	

	К1
	
	Калитка 1х1,6 м
	1
	
	


	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка, обозначение
	Ед. изм.
	Кол-во

	

	 
	Устройство автомобильного проезда  из щебня:
	 
	м2
	512,02

	1
	Разработка одноковшовым экскаватором обратная лопата грунта в траншее без креплений в естественных откосах, группа грунта 1, с недобором 0,15 м
	 
	м3
	205,30

	2
	Разработка вручную грунта в траншее без креплений в естественных откосах, группа грунта 1
	 
	м3
	6,34

	3
	Укладка геотекстиля  пл. 250г/м2
	 
	м2
	512,02

	4
	Устройство песчаного основания из песка мелкозернистого, толщиной - 0,2 м,                                  ГОСТ 8736-2014
	 
	м3
	104,12

	5
	Устройство щебеночного покрытия из щебня фракционированного марки 600, фракции 40-60 мм, уложенного по способу заклинки мелким щебнем фракции 5-10 мм, толщиной покрытия - 0,2 м, ГОСТ 8267-93
	 
	м3
	104,12

	 
	Устройство покрытия площадки железобетонными плитами ПАГ-14:
	 
	м2
	240,00

	1
	Разработка одноковшовым экскаватором обратная лопата грунта  в котловане без креплений в естественных откосах, группа грунта 1, с недобором 0,15 м
	 
	м3
	46,91

	2
	Разработка вручную грунта в котловане с креплениями деревянными щитами, группа грунта 1
	 
	м3
	1,45

	3
	Укладка геополотна нетканного иглопробивного в основании котлована
	 
	м2
	480,00

	4
	Устройство щебеночного основания (поверх геополотна) из щебня гранитного фракции 40-70 мм, толщиной - 200 мм
	 
	м3
	48,30

	5
	Устройство песчаного основания под ПАГ-14 из песка строительного средней крупности, толщиной - 400 мм
	 
	м3
	97,22

	6
	Укладка плит железобетонных ПАГ-14, толщиной - 140 мм
	 
	м3/т/шт.
	33,6/84/20

	7
	Устройство откосов покрытия площадки из щебня гравийного фракции 20-40 мм, толщиной 100 мм
	 
	м3
	1,80

	 
	Устройство ограждения площадки (Ог-1):
	 
	п.м.
	137,5

	1
	Разработка одноковшовым экскаватором обратная лопата грунта  в котловане без креплений в естественных откосах, группа грунта 1 (для монтажных столбов)
	 
	м3
	235,2

	2
	Устройство основания из ПГС М600, фракции 20-40 мм, F150
	 
	м3
	22,74

	3
	Укладка бетонной смеси бетон В20 F150 W6 в котлованы под меонтажные опоры
	 
	м3
	102,14

	4
	Монтаж ворот распашных "Рубеж" 4,5мхh2,5м 
	 
	шт.
	1

	5
	Монтаж калитки "Рубеж" 1мхh1,6м
	 
	шт.
	1

	6
	Устройство изоляции фундамента от морозного пучения  - прокладка рубероида между поверхностью фундамента и грунтом  
	 
	м2
	64,5

	8
	Установка монтажных столбов, h=3 м, из труб стальных квадратного сечения 200х200 мм, ГОСТ 8639-82
	 
	шт.\т
	112\0,3612

	9
	Монтаж секций ограждения Ог-1 из сетчатых панелей РБ-3Д-4 "Рубеж", выпускаемых ООО "ПКФ "Рубеж" (сетка арматуры прутковой Ø4 мм сваренная точечной сваркой)
	 
	шт./т
	55/0,81675

	10
	Устройство защитного покрытия конструкций ограждения порошковой покраской, цвет RAL 6005 (зеленый)
	 
	кг/л
	 

	 
	Озеленение площадки:
	 
	 
	 

	1
	Посев семян газонных трав Райграс 
	 
	м2/кг
	243,18/8,51

	

	 
	Земляные работы, устройство котлована  под Модуль оператора (административно-бытовой блок - контейнер 2х6х2,45(h),  
	 
	 
	 

	1
	Разработка одноковшовым экскаватором обратная лопата грунта  в котловане без креплений в естественных откосах, группа грунта 1, с недобором 0,15 м
	 
	м3
	8,40

	2
	Разработка вручную грунта в котловане с креплениями деревянными щитами, группа грунта 1
	 
	м3
	0,30

	3
	Обратная засыпка пазух котлована песком строительным средней крупности одноковшовым экскаватором обратная лопата
	 
	м3
	1,30

	4
	Устройство щебеночного основания под железобетонную плиту из щебня фракции 20-40 мм
	 
	м3
	5,32

	 
	Устройство железобетонной фундаментной плиты Пм-3 под Модуль оператора 
	 
	 
	 

	1
	Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5, F150, W6 под Модуль оператора
	 
	м3
	2,66

	2
	Монтаж закладных деталей и арматурного каркаса из стержневой арматуры:
	 
	 
	 

	 
	Диаметром 10 мм А500, L=7920 мм
	 
	кг
	156,37

	 
	Диаметром 10 мм А500, L=2820 мм
	 
	кг
	142,68

	 
	Диаметром 10 мм А240, L=900 мм
	 
	кг
	26,65

	 
	Диаметром 8 мм А500, L=690 мм
	 
	кг
	16,24

	 
	ИТОГО:
	 
	кг
	341,94

	3
	Укладка бетона марки В25, F150, W6
	 
	м3
	7,29

	 
	Наружная отделка крыльца здания  Модуль оператора 
	 
	 
	 

	1
	Отделка пола крыльца клинкерной нескользыщей плиткой
	 
	м2
	1,92

	2
	Штукатурка по сетке боковых ограждающих поверхностей крыльца
	 
	м2
	3,60

	3
	Окраска боковых ограждающих поверхностей крыльца атмосферостойкой краской
	 
	м2/л
	3,60

	 
	 
	 
	 
	 


Модульное здание: Модульное здание предназначено для временного пребывания сотрудников. Здание представляет собой блок-модуль комплектной поставки заводского изготовления и не является объектом капитального строительства. Здание одноэтажное, прямоугольной формы, с размерами в плане 2,5 х 7,6 м, высотой 2,45 м.

Конструктивная система здания – металлический каркас.

Покрытие (160 мм) – оцинкованный профилированный лист МП-20 ТУ 5285-002-78099614-2008, утеплитель – базальтовая плита «Эковер», парогидроизоляция «Изоспан RS» ТУ5774-003-18603495-2004, ОСП.

Кровля – односкатная, с неорганизованным водостоком.

Наружные ненесущие стены (150 мм) – профилированный лист С8 ТУ 5285-002-37144780-2012  оцинкованный с полимерным покрытием, утеплитель – базальтовая плита «Эковер» ТУ 5762-019-0281476-2014, парогидроизоляция «Изоспан», ОСП.

Перегородка – каркасная с обшивкой ГКЛ, t=90.

Окна: в ПВХ-переплётах с двухкамерными стеклопакетами с межстекольным расстоянием 4М1-8-4М1-8-4М1 по ГОСТ30674-99, поворотно – откидные.

Приведенное сопротивление теплопередачи Rок = 0,61 м2ºС/Вт;

Двери: наружная металлическая утепленная, заводского изготовления с врезным замком и ручкой с прижимом

Отопление

В модульном здании предусмотрено электроотопление.

В качестве нагревательных приборов приняты электрические конвекторы  Noirot CNX-4 Plus мощностью  0,5кВт (1шт.) и 1,5 кВт (2шт.).  Приборы устанавливаются во всех эксплуатируемых  помещениях. 

Технические характеристики :


• Регулируемый электронный термостат

• Профессиональный нагревательный элемент последнего поколения

• Три режима нагрева: экономичный, комфортный и экспресс-нагрев  

• Специальный индикатор на панели управления позволяет установить наиболее комфортный режим температуры

• Датчик защиты от падения для безопасной напольной установки

• Опорные ножки в комплекте (возможность напольной установки конвектора)

• Высокий класс влагозащищенности  IP24 позволяет использовать прибор во влажных помещениях, а класс электрозащиты I гарантирует электробезопасность.

Вентиляция

 Вентиляция в здании без постоянного присутствия персонала решена путем естественного сквозного проветривания через фрамуги окон.

Окна в помещениях оборудованы открывающимися поворотно-откидными регулируемыми фрамугами.

Конструкцию окон предусмотреть с функцией микропроветривания при отрицательных наружных температурах.  

Нагрузка по теплу на нагрев воздуха, поступающего в помещения путём инфильтрации, учитывается в расчётах теплопотерь.

Для тёплого периода года в помещении   2  рекомендуется (на усмотрение Заказчика) установка кондиционера сплит- системы  Midea MSG-09HR,  Qхол.=2,6 кВт.  Наружный блок устанавливается  на опорной площадке возле здания.

Противопожарные мероприятия.

      Всё электрооборудование подлежит заземлению.

Цветовое решение фасадов выполнить в цветах RAL 9003 (сигнальный белый), RAL 6037 (зеленый), RAL 7003 (серый мох).

Ливневая канализация: представляет из себя сбор ливневых стоков с площадки выполненной с уклоном, имеющий асфальтовое покрытие с бордюрами по периметру, в приёмный колодец с переливом в накопительный колодец, расположенный за пределами площадки.

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
	Ед. изм.
	Кол-во

	 
	Дренажные лотки
	 
	 
	 

	1.
	Лоток водосточный ЛВК ВМ Plus 500 ПГ  h = 0.26 №0
	140525
	шт.
	9

	2.
	Лоток водосточный ЛВК ВМ Plus 500 ПГ  h = 0.41 №20/0
	040526
	шт.
	129

	3.
	Крышка бетонная лотковая (КБЛ) КБЛ 500.50.65.20 Е600
	050905
	шт.
	18

	4.
	Пескоуловитель Sir 500 
	 
	шт.
	2

	5.
	Заглушка стальная к лоткам водосточным ЛВК ВМ Plus 500 ПГ  h = 0.41 №20/0 
	020534
	шт.
	2

	6.
	Герметик Plastar V = 600 мл
	 
	шт.
	70

	7.
	Бетон В15
	 
	м3
	21

	8.
	Труба КОРСИС ПРО  SN4  ∅ 300 мм 
	 ТУ22.21.21-001-73011750-2017
	п.м.
	4

	9.
	Труба КОРСИС ПРО  SN4  ∅ 500 мм 
	 ТУ22.21.21-001-73011750-2017
	п.м.
	6

	10.
	Колено  90° (труба КОРСИС ПРО  SN4  ∅ 300 мм) 
	 ТУ22.21.21-001-73011750-2017
	шт.
	2

	11.
	Водоприёмный колодец ВД-8:
	 
	 
	 

	 
	а) Рабочая камера ВД-8
	 
	шт.
	12

	 
	б) Плита перекрытия 
	ПВК 8М
	шт.
	1

	 
	в) Дождеприёмник чугуный типа ДМ
	ГОСТ 26008-83
	шт.
	1

	 
	г) Битум (обмазочная изоляция колодцев)
	 
	кг
	38

	 
	д) Бетон М300 (заделка отверстий под трубы)
	 
	м3
	1

	12.
	Колодец накопитель Днак.:
	 
	 
	 

	 
	а) Кольца горловины
	К-7-10
	шт.
	1

	 
	б) Кольца колодезные
	КС-25-6
	шт.
	1

	 
	б) Кольца колодезные
	КС-25-9
	шт.
	3

	 
	в) Плита перекрытия
	ПП25
	шт.
	1

	 
	г) Плита днища
	ПД25
	шт.
	1

	 
	д) Скобы направляющие (для крепления колец горловины)
	ГС-1
	шт./кг
	15/23.70

	 
	е) Лестница.Сталь. Lср. = 5.00 м
	Л-2А
	шт./кг
	1/56.4

	 
	ж) Опорное кольцо. 
	КО-6
	компл.
	1

	 
	з) Люк с крышкой.Чугун. 
	 
	компл.
	1

	 
	и) Битум (обмазочная изоляция колодцев)
	 
	кг
	57


Для технологических нужд, в частности использования Биоскруббера, проектом предусматривается подземным резервуар для воды, объемом 75 м3,                                                 марки РГСП-100, поставщик - ООО "Центр снабжения промышленности". Вода привозная, в автоцистернах.

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Полоса 10х100 7760
	ГОСТ 103-76
	шт
	18

	2
	Уголок 100х10 300
	ГОСТ 8509-93
	шт
	36

	3
	Болт М200-6gx70.58 (S30)
	ГОСТ 7798-70
	шт
	36

	4
	Гайка М200-6H5 (S30)
	ГОСТ 5915-70
	шт
	72

	5
	Шайба A 20.01.08 kn016
	ГОСТ 11371-78
	шт
	72

	6
	Анкер Hilti HSL-3 M12/25
	
	шт
	72


Электроснабжение

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
	Ед. изм.
	Кол-во


	1. Оборудование в ТП и ВРУ

	1.1
	Плавкая вставка
	ППН-39 630А
	шт.
	3

	1.2
	Концевая муфта для кабеля ВБШв-1кВ (4х185) с наконечниками
	ПКВтпНБ-1-4-150/240
	шт.
	4

	1.3
	Кабель с медными жилами с изоляцией и ПВХ, бронированный
	ВБШв-1 (4х185)
	м
	714

	1.4
	Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые
	УКПТ-115/28
	шт.
	2

	1.5
	Лента сигнальная
	СЛ-300
	м
	330

	1.6
	Песок (Т-5+330м)
	 
	м3
	39,6

	1.7
	Огнезащитная паста ОГРАКС-В
	 
	кг
	2,76

	1.8
	Шкаф ВРУ IP65 цельнометаллический, уличного исполнения, одна дверь
	Габариты 2000х1000х450
	компл.
	1

	1.9
	Шина медная для заземления ВРУ
	40х5
	м
	2

	1.10
	Автоматический выключатель в ВРУ:
	ВА 88-40 500 А
	шт.
	1

	 
	 
	ВА 88-32 16 А
	шт.
	1

	 
	 
	ВА 88-32 250 А
	шт.
	1

	 
	 
	ВА 88-32 40 А
	шт.
	2

	 
	 
	ВА 88-35 200 А
	шт.
	1

	 
	 
	ВА 88-37 315 А
	шт.
	1

	2. Уличное освещение

	2.1
	Опора граненая коническая фланцевая
	ОГКф-9,0-2,0
	шт.
	6

	2.2
	Кронштейн на опоры однорожковый
	К2-1,0-1,0
	шт.
	6

	2.3
	Светильник консольный светодиодный GALAD Победа
	Победа LED-60-ШБ2/К50
	шт.
	6

	2.4
	Закладная деталь фундамента для опоры ОГКф-9,0-2,0
	 
	шт.
	6

	2.5
	Провод для подключения светильников внутри опоры
	ВВГ нг 3х2,5
	м
	72

	2.6
	Соединительая коробка
	EKM2035
	шт.
	6

	2.7
	Автоматический выключатель, 1п. 6А
	ВА-6А, 1п
	шт.
	6

	2.8
	Шина "РЕ" на 6 присоединений
	 
	шт.
	6

	2.9
	Перчатка термоусаживаемая
	ТУП-5 40/15
	шт.
	6

	2.10
	Кабель с медными жилами с изоляцией и ПВХ, бронированный (освещение)
	ВБШв-1 (5х10)
	м
	184

	3. Кабели и прочие материалы

	3.1
	Кабель с медными жилами с изоляцией и ПВХ, бронированный:
	 
	 
	 

	 
	 
	ВБШв-1 (5х10)
	м
	118

	 
	 
	ВБШв-1 (5х70)
	м
	43

	 
	 
	ВБШв-1 (5х150)
	м
	36

	3.2
	Концевая муфта для кабеля ВБШв-1кВ (с наконечниками):
	 
	 
	 

	 
	 
	ПКВтпНБ-1-5-10/25
	шт.
	6

	 
	 
	ПКВтпНБ-1-5-70/120
	шт.
	2

	 
	 
	ПКВтпНБ-1-5-150/240
	шт.
	2

	4. Заземляющее устройство

	4.1
	Сталь угловая 50х50х5 L=3м ГОСТ 8509-57
	 
	шт.
	18

	4.2
	Горизонтальный заземлитель полоса стальная 40х5 мм ГОСТ 82-70
	 
	м
	60

	5. Строительные работы

	5.1
	Разработка троаншеи для 2-х кабелей вручную
	Lтр.=330м
	м3
	118,8

	5.2
	Засыпка траншеи вручную
	 
	м3
	79,2

	5.3
	Вывоз, загрузка, разгрузка мусора
	 
	м3
	39,6

	5.4
	Подсыпка песчаной подушки под кабель
	 
	м3
	39,6

	5.5
	Прокладка кабеля в траншее
	ВБШв-1 4х185
	м
	680

	5.6
	Прокладка кабеля в ТП и ВРУ
	ВБШв-1 4х185
	м
	20

	5.7
	Покрытие кабеля огнеупорной краской ОГРАКС
	 
	м2
	2,76

	5.8
	Благоустройство территории (посев/уход газона)
	 
	м.п.
	330

	5.9
	Покрытие кабеля сигнальной лентов
	СЛ-300
	м.п.
	330

	6. Монтажные работы

	6.1
	Монтаж оборудования в ТП и ВРУ
	 
	м3
	118,8

	6.2
	Монтаж освещения
	 
	 
	 

	7. Заземление

	7.1
	Монтаж заземления
	 
	компл.
	6

	8. Пусконаладочные работы

	8.1
	Количество линий
	 
	компл.
	1

	
	
	
	
	


	 
	1. СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
	 
	 
	 

	 
	1.1. ОБОРУДОВАНИЕ
	 
	 
	 

	1.1.1
	Коммутатор
	CRS326-24G-2S+IN
	шт.
	1

	1.1.2
	SFP трансивер
	S-31DLC20D
	шт.
	2

	 
	1.2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
	 
	 
	 

	1.2.1
	Оптоволоконный кабель 9/125 одномодовый 16 волокон
	STW-9-01x16-ST-SW-PE-OUT
	м
	400

	1.2.2
	Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи
	UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305
	м
	20

	 
	Патч -корд волоконно -оптический ( шнур) SM 9/125 (G.657), LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м
	FC-D2-9A1-LC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL
	шт.
	2

	 
	1.3. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	1.3.1
	Розетка для компьютерных сетей
	RJ-45 UTP CAT5E
	шт.
	2

	1.3.2
	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката., цвет серый, D=20 мм
	DKC 91920
	м
	20

	1.3.3
	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 520), съемные стенки, дверь металл
	ШРН-М-9.500.1
	шт.
	1

	1.3.4
	Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 8 Sсhuko, вход IEC 60320 C14, 10A, алюм., 19"
	R-10-8S-V-440-Z
	шт.
	1

	1.3.5
	Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером
	R-FAN-6K-1U
	шт.
	1

	1.3.6
	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U с окнами для кабеля
	ГКО-О-1
	шт.
	1

	1.3.7
	Кросс 
	ШКОС-М-1U/2-16-SC~16-SC/SM~16-SC/UPC
	шт.
	1

	1.3.8
	Патч-панель 1U, 24 порта RJ-45 полн.
	PPHD-19-24-8P8C-C5E-110D
	шт.
	1

	1.3.9
	Источник бесперебойного питания 2000VA/1800W
	Smart Winner II 2000E
	шт.
	1

	1.3.10
	Гибкая двустенная гофрированная труба D90
	 
	м
	140

	1.3.11
	Муфта соединительная
	 
	шт.
	4

	1.3.12
	Колодец пластиковый для кабельной канализации с крышками, 750×375×750 мм
	 
	шт.
	6

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. СИСТЕМА РАДИОВЕЩАНИЯ
	 
	 
	 

	 
	2.1. ОБОРУДОВАНИЕ
	 
	 
	 

	##
	Приемник радиовещательный эфирный
	Лира РП-248
	шт.
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	 
	 
	 

	 
	3.1. ОБОРУДОВАНИЕ
	 
	 
	 

	4.1.1
	Прибор приемно-контрольный
	СИГНАЛ-20М
	шт.
	1

	4.1.2
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный
	ИП 212-45
	шт.
	4

	4.1.3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-3М
	шт.
	1

	4.1.4
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)
	ЛЮКС-12 "Выход"
	шт.
	1

	4.1.5
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	Маяк-12-ЗМ
	шт.
	1

	4.1.6
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой
	Маяк-12-К
	шт.
	1

	4.1.7
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	ИО 102-16/2
	шт.
	3

	4.1.8
	Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet
	С2000-Ethernet
	шт.
	1

	4.1.9
	Резервированный источник питания
	РИП-12 ИСП.01 (РИП-12-3/17М1)
	шт.
	1

	4.1.10
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 17 А/ч
	SF 1217
	шт.
	1

	 
	3.2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
	 
	 
	 

	 
	Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ «Спецкаблайн-КиТ Гф») в составе:
	ТУ 16.К99-081-2016
	 
	 

	4.2.1
	- Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5)
	ТУ 16.К99-036-2007
	м
	20

	4.2.2
	- труба гибкая гофрированная
	КиТ-ГФ20
	м
	20

	4.2.3
	- скоба металлическая для гофрированной трубы D=20мм
	 
	м
	60

	4.2.4
	- коробка монтажная огнестойкая KM-O(4к)-IP41
	ТУ 3449-005-70631050-2009
	шт.
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
	 
	 
	 

	 
	5.1. ОБОРУДОВАНИЕ
	 
	 
	 

	5.1.4
	IP видеокамера 
	DS-2CD2023G0-I (6мм)
	шт.
	3

	5.1.5
	Инжектор PoE
	Midspan-1/151
	шт.
	3

	 
	5.2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
	 
	 
	 

	5.2.1
	Кабель "витая пара" для уличной прокладки с мет. тросом
	UTP-4P-Cat.5e-SOLID-ST-OUT
	м
	220

	 
	5.3. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	5.3.1
	Разъем
	RJ-45
	шт.
	3

	5.3.2
	Кронштейн крепления видеокамеры на столб
	MS-A01
	шт.
	3

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6. СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
	 
	 
	 

	 
	6.1. ОБОРУДОВАНИЕ
	 
	 
	 

	6.1.1
	Прибор приемно-контрольный
	СИГНАЛ-20М
	шт.
	1

	6.1.2
	Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet
	С2000-Ethernet
	шт.
	1

	6.1.3
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	ИО 102-16/2
	шт.
	4

	6.1.4
	Резервированный источник питания
	РИП-12 ИСП.01 (РИП-12-3/17М1)
	шт.
	1

	6.1.5
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 17 А/ч
	SF 1217
	шт.
	1

	 
	6.2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
	 
	 
	 

	6.2.1
	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке
	КСВВнг(А)-LS 1x2x0,5
	м
	10

	 
	6.3. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	6.3.2
	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката., цвет серый, D=20 мм
	DKC 91920
	м.
	10


ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование на площадке - габариты

	N
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Габариты

	1
	Угольные фильтры двухмодульные
	шт
	1
	2,3х2,3х6,2(h)м

	2
	Система осушки
	шт
	1
	5,5х5,5х2,6(h)м

	3
	Газокомпрессорная станция
	шт
	1
	12,19х2,44х2,6(h)м

	4
	Высокотемпературное факельное устройство
	шт
	1
	7,5-10(h)м

	5
	Биоскруббер
	шт
	1
	6,5х4,5х16,5(h)м

	6
	Узел управления
	шт
	1
	6,06х2,44х2,6(h)м

	7
	Контейнер для временного хранения материалов
	шт
	1
	2,44х6,1х2,59(h)м


	№ п/п
	Наименование
	Завод- изготовитель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Раздел 5. Монтаж оборудования 

	1
	Узел управления. 
	ECOCOM Environmental Technologies
	шт.
	1

	2
	Система газоочистки Биоскруббер BWN2500SIP2000SOP250 2500 м3/ч  
	ECOCOM Environmental Technologies
	шт.
	1

	3
	Обогреватель для скруббера
	ECOCOM Environmental Technologies
	шт.
	1

	4
	Система газоочистки угольными УФ + Сушка CFN2500IHPDREHA K2500 2500 м3/ч
	ECOCOM Environmental Technologies
	шт.
	1

	5
	ГКС GVSN2500B2H05R4F00CHP  2 500 м?/ч; ВТ-факел HTFN12.5T05M25 12.5 MW
	ECOCOM Environmental Technologies
	шт.
	1


Узел Управления 

Узел управления встраивается в стандартный 20-футовый контейнер. К одному газовому коллектору подключаются несколько газотранспортных трубопроводов. Это сосредоточие нескольких газотранспортных трубопроводов в одном месте позволяет производить все необходимые для системы по дегазации регулярные отладочные работы и контрольные измерения удобным для обслуживающего персонала образом.

Газотранспортный трубопровод можно отключить от газового коллектора запорным клапаном для возможности проведения технического обслуживания трубопроводов.

ГКС GVSN2500B2H05R4F00CHP и ВФУ HTFN12.5T05M25 12.5 MW мощностью 2500 м3/час.

ГКС поставляется в виде готовой единицы для подключения и устанавливается на подготовленную площадку. ГКС служит для создания повышенного давления с целью подачи газа на обезвреживании (высокотемпературная факельная установка) и осуществляет постоянный отрегулированный сбор и транспортировку свалочного газа с полигона к высокотемпературной факельной установке. Кроме того, она обеспечивает необходимое для установок исходное давление на входе. Производительность ГКС соответствует ожидаемому максимальному объемному потоку откачки и обеспечивает желаемую возможную степень сбора свалочного газа.

Данная ГКС исполняется в 40 фт. морском контейнере и состоит из машинного отделения для техники и помещения для главного щита, откуда осуществляется управление установкой (кабинет управления). В данной ГКС установлено 2 радиальных компрессора производительностью по 2 500 м3/ч. 

Помещение контейнера содержит лампы, выключатели, комплект розеток и выключатели сигнала тревоги во взрывоопасном исполнении. В машинном отделении дополнительно находится установка, сигнализирующая о наличии метана, подача сжатого воздуха и вентиляционная установка для экстренной очистки воздуха в машинном отделении.

Изготовление всех трубопроводов и фланцев внутри газокомпрессорной станции и соединений для факела осуществляется из оцинкованного огнеупорного материала.

В машинном отделении данной ГКС находится следующее оборудование: 

•
Демистр, который удаляет влагу и задерживают грязь из потока газа;

•
2 Радиальных компрессора производительностью 2500 м3/ч (сопротивление 300 мбар) материал: сталь и алюминий; 

•
Датчики для измерения температуры и давления;

•
Газоанализатор для измерения CH4, CO2, О2 в свалочном газе;

•
Все необходимые прибора для работы в газокомпрессорной станции;

•
Сигнализаторы наличия метана; 

•
Вентиляция.

Высокотемпературная факельная установка обеспечивает контролируемое горение. Свалочный газ сжигается при температуре от 1000°C и определенном времени пребывания. Это обеспечивает соблюдение норм выбросов. Все компоненты смонтированы на прочной опоре из оцинкованной стали.

Система ПЛК обеспечивает надежную работу установки. С помощью простого крана установка может быть размещена на подготовленной площадке за очень короткое время. Комплектная установка извлечения и факельного сжигания сразу готова к работе.

Кабинет управления оборудован следующим: 

•
Шкаф управления; 

•
Обогреватель; 

•
Вентиляция.

Технические характеристики  ГКС:

Диапазон 1:5 (500-2500 м3/ч), мин. производительность 500 м3/ч и максимальная 2500 м3/ч; 

•
Требуемое мин. содержание метана в свалочном газе: 25,00%; 

•
Сопротивление: 300 мбар;

•
Требуемая эл. Мощность: до 70 кВт ;

•
Напряжение: 3х400 В, 50 Гц;

•
Выход для подачи газа на блочную теплоэлектростанции;

•
Возможность одновременной работы факельной установки и блочной теплоэлектростанции;

•
Стандартный газоанализатора;

•
Визуализация блочной теплоэлектростанции;

•
Контейнерное исполнение позволяет работать не только в летний период, но и в зимний период; 

•
Контейнер изолирован, что гарантирует работу при низких температурах.

Высокотемпературная факельная установка соединяется через трубу ДН 150-200 с газокомпрессорной станцией. Температура сжигания свалочного газа в  высокотемпературной факельной установке > 1000 °C – 1200 °C. 

Время задержания составляет 0,3 сек. Термическая мощность составляет 12,5 МВт. Основные компоненты высокотемпературной факельной установки — это камера сгорания и дозирующий смеситель. Камера сгорания состоит из корпуса камеры, газовых горелок, запальных горелок, устройства зажигания, датчика наличия пламени, датчика контроля температуры факела и жалюзи с электроприводом для регулирования поступления воздуха в камеру сгорания.

Технические характеристики ВФУ

•
Диапазон 1:5

•
Термическая мощность: 12,5 МВт

•
Закрытое сжигание в керамической изолированной камере сгорания.

•
Корпус факела: оцинкованная огнеустойчивая сталь.

•
Инжекторная горелка с отдельными форсунками, защищающими от обратного сжигания.

Система осушки свалочного газа CFN2500IHPDREHA K2500 2500 м3/ч.
Удаление влаги из свалочного газа осуществляется методом конденсационной сушки. Охлаждение газа производится в охлаждаемом водой в кожухотрубном теплообменнике. При охлаждении потока газа происходит конденсация влаги, благодаря чему ее можно отделить от газа. 

Слив накопившегося конденсата выполняется с помощью сборника конденсата, оснащенного устройством контроля уровня и насосом конденсата. Охлаждаемый воздухом водоохладитель со встроенным гидравлическим модулем обеспечивает необходимо количество охлаждающей воды. Блок управления содержит микропроцессор для регулирования температуры холодной воды и контроля эксплуатационных характеристик. Благодаря использованию буферного бака

уменьшается частота запусков воздухоохладителя при эксплуатации с частичной нагрузкой, что увеличивает срок службы.

После охлаждения газ может подаваться во влагоуловитель. Благодаря вязанной проволочной сетке возможно отделение и удаление до 99 % увлекаемых газом капель конденсата. Данный газоосушитель оборудован с теплообменником, который охлаждает газ с температурной до 30 градусов до температуры 10 градусов. Обычно теплообменник охлаждает свалочный газ с максимальной температурой 30 градусов до 10 градусов.

Система газоочистки угольными фильтрами УФ (два модуля) отделяют сероводород и силоксаны от свалочного газа для последующего обезвреживания в газокомпрессорной станции и/или факельной установкой и блочной теплоэлектростанции. 

Очистка газа позволяет оптимизировать процесс обезвреживания в высокотемпературной факельной установке. 

Обессеривание технологического газа осуществляется посредством адсорбции специально обработанным активированным углем. Содержащийся в газе сероводород преобразуется в элементарную серу в ходе физико-химического процесса, которая концентрируется на пористой поверхности активированного угля.

Оптимальное распределение потока в фильтре достигается посредством вставной перфорированной перегородки. Использованный активированный уголь удаляется через боковой проем на фильтре. Заполнение осуществляется из крупноразмерных мешков через проем в верхней части фильтра.

Биоскруббер BWN2500SIP2000SOP250 2500 м3/ч.

 Биологическая очистка свалочного газа основана на способности микроорганизмов биохимически окислять определенные неорганические и органические соединения. Возникающие из биологического процесса превращения продукты окисления (биомасса, CO2, H2O, соли и др.) являются экологически безвредными.
В биоскруббере токсичные вещества сначала абсорбируются в промывочной жидкости (как правило, H2O), которая затем регенерируется в биореакторе посредством микробиологического разложения растворенных токсичных веществ. В биоскруббере большая часть микроорганизмов растворяется и не иммобилизуется на веществе-носителе как в биофильтре. В биоскруббере могут разрушаться только растворимые в воде компоненты вредного газа.

Установка предназначена для потока неочищенного газа 2500 м3/ч при макс. концентрации H2S 2.000 ppm. Установка очищает до концентрации H2S < 100 ppm.

Характеристики:

Расход газа: 2500 м3/ч

Макс. концентрация H2S: 2000 ppm

Содержание NH3: макс. 8% от содержания H2S

Целевая концентрация H2S: < 100 ppm

Степень очистки: < 94% 

Температура газа на выходе десульфуризации: ок. 30 °C

Влажность газа на выходе: 100% отн. влажность

Содержание O2 после десульфуризации: 1,5- 2,0 об.%

Потеря давления: 1 -3 мбар.

Комплектность:

· Колонна (Реактор) (цилиндрический контейнер (Материал: РР), заполняющий элемент из ПП.

·  Материал: РР

· - Проверенная статика контейнера.

· - Патрубки входа и выхода газа из SDR 17 со свободным фланцем  .

· - Внутренние газопроводы.

· - Линия трубопровода для орошения с внешними штуцерами 

· резьбовым соединением верхней форсунки.

· - Трубопровод отопления с внешними точками подключения  .

· - Внутренние и внешние точки подключения промывочных линий.

· - Точки подключения для всасывания спринклера и всасывания продувки 

· - Точки подключения для трубопровода уровня заполнения.

· - Точка подключения для заполнения 3 смотровых люков в da 200.

· - 1 смотровой люк с прозрачным смотровым стеклом в опорном кольце da 160 для решетчатого пола.

· - 1 смотровой люк DN 600 на высоте (посередине) около 1350 мм над землей - 1 люк DN 600 на крыше.

· Адаптер (соединение между колонной и щитом управления

· Щит управления

· Все необходимые насосы и клапаны 

· Бак для чистой воды и для удобрения 

· Шкафы управления внутри и наружи щита управления

· Сигнализатор газа.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:



	ООО «МАГ Груп» 

	

	_________________________ / М.С. Житников /
	_________________________/____________ /



[image: image1.emf]                                                                         Календарный план

Приложение №2 к договору №___

                                                                                                    на выполнение работ по устройству 

                                                                                                       Системы сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах 

                                                                                                        полигона ТКО для города Дзержинска Нижегородской области –полигон «МАГ-1»

номер недели от заключения договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Общестроительные работы

1 Подготовительные работы

2 Бурение и обустройство скважин

3 Прокладка газосборных трубопроводов

и установка ГСС

4 Прокладка газотранспортных трубопроводов

и установка конденсатосборников

5 Ус-во площадки системы утилизации и обезвре-

живания биогаза (вкл. Сети и благоустройство)

Поставка и монтаж оборудования

1 Изготовление оборудования

2 Доставка и монтаж

3 Пусконаладочные работы

4 Сдача объекта


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:



	ООО «МАГ Груп» 

	

	_________________________ / М.С. Житников /
	_________________________/____________ /



