 ДОГОВОР  № ____
Нижний Новгород


                                

                         «___»  _____  2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», именуемое "Заказчик", в лице генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________, именуемое "Подрядчик", в лице директора ________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) Заказчика работы по строительству ливневой канализации и устройству емкостей на хозяйственной зоне полигона «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56 (далее – Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Договором, с использованием собственного персонала, материалов, оборудования, спецтехники и т.д., необходимых для выполнения таких работ.

1.3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием и Локальным сметным расчетом (Приложением №2 к Договору), разработанными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком.
1.4. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми разрешениями, допусками, лицензиями (если требуются) и квалификацией на выполнение работ по настоящему Договору и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств, согласно настоящему Договору.

1.5. Отходы, образованные в ходе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Работы выполняются в течение 40 (сорока) календарных дней с даты подписания Договора. 
2.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на основании Технического задания обязан подписать Локальный сметный расчет (Приложение №2) и передать его на утверждение Заказчику.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ 
3.1.
Качество материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком для выполнения работ, соответствует государственным стандартам, подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или иными документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик при производстве работ гарантирует применение материалов, ранее не бывших в употреблении (не использовавшихся в эксплуатации, не восстановленных).

3.2.
Качество работ должно соответствовать требованиям технических регламентов, национальных стандартов, строительных норм и правил, иных нормативно-технических требований, технической документации, инструкциям  производителей применяемых материалов.

3.3.
Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемых материалов и обязан, в случае их низкого качества, заменить за свой счет.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.
Выполнить работы с надлежащим качеством и в установленный срок и передать ее результат Заказчику.

4.1.2.
Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, правил пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.1.3.
Назначить ответственного за производство работ, его заместителя и ответственного по технике безопасности.

4.1.4.
Подготовить и передать всю необходимую техническую и исполнительную документацию представителю Заказчика на дату сдачи-приемки работ.

4.1.5.
Вывезти за пределы Объекта, используемые для производства работ строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы и другое имущество, до момента сдачи-приемки работ. 

4.1.6.
Вывезти, образованные в ходе выполнения работ отходы до момента сдачи-приемки работ.

4.1.7.
В течение всего срока действия Договора обеспечивать наличие и актуальность документов и разрешений, подтверждающих право Подрядчика на проведение видов работ, оказывающих влияние на безопасность объекта строительства, в том числе работ по организации строительства.

4.1.8.
Обеспечить на территории выполнения работ у всех сотрудников (представителей) Подрядчика наличие при себе паспорта или иного документа, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации - документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.

4.1.9.
Обеспечить соблюдение сотрудниками, задействованными для производства работ, правил пропускного режима, установленных на Объекте.

4.1.10. Складировать образованные в ходе выполнения работ отходы в строго отведенном Заказчиком месте, с соблюдением санитарных требований.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1.
По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 

4.2.2.
Требовать своевременной оплаты Заказчиком результата работ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплатить работу в порядке, определённом разделом 5 настоящего Договора.
4.3.2.
Ознакомить Подрядчика с правилами пропускного режима, установленными на Объекте.

4.3.3.
Принять выполненные Подрядчиком работы, при отсутствии замечаний к их качеству, в срок, указанный в п. 6.2. настоящего Договора. 

4.3.4. Предоставить Подрядчику площадку для временного складирования отходов, образующихся в ходе выполнения работ.
4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, на основании подписанного акта выполненных работ.
4.4.3. В связи с тем, что выполнение работ по настоящему Договору является одним из основных факторов, оказывающих влияние на функционирование объекта в целом и несоблюдение сроков выполнения данных работ может привести к срыву работ по основной функции объекта, Заказчик при несоблюдении Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на три дня, вправе отказаться от подписания Акта выполненных работ и удержать с Подрядчика сумму, подлежащую оплате за данный вид работ.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____ руб., в том числе НДС 20 %  _____ рублей (либо НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения  в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).

 и состоит из:

Стоимость работ является твердой и изменению не подлежит.
Стоимость работ определена по результатам проведения конкурентной закупки на основании поданной Подрядчиком заявки. Подрядчику при подаче заявки была предоставлена возможность ознакомиться с фактическим объемом работ в связи с чем, Подрядчик утрачивает право требования на увеличение стоимости работ в связи с выявлением в ходе проведения работ дополнительного объема работ. 
5.2. Заказчик имеет право оплатить стоимость работ в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 7 (рабочих) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3,  счета-фактуры, счета на оплату. 
5.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5.4. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.5. При расчетах за выполненные работы Заказчик вправе удерживать суммы начисленных неустоек, предусмотренных данным договором, из суммы, подлежащей уплате Подрядчику.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ, ГАРАНТИИ.
6.1. Подрядчик обязан не позднее следующего дня после окончания работ  направить Заказчику извещение об окончании работ, а также Акт выполненных работ (форма КС-2),  Справку о выполнении работ (форма КС-3) и счет-фактуру. 
6.2. Срок рассмотрения и подписания форм КС-2 и КС-3 составляет 5 (пять) рабочих дня с момента их получения Заказчиком.

6.3. Если Заказчик обнаружит какие-либо недостатки в результатах выполненных работ, он обязуется в срок, установленный в п. 6.2. настоящего Договора вернуть Подрядчику Акты выполненных работ (форма КС-2) и Справки о выполнении работ (форма КС-3) без подписания с сопроводительным отказом. Отказ должен быть мотивированным и оформленным в письменном виде. При этом такой отказ от приемки выполненных работ подлежит направлению Заказчиком только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения.
В случае отказа Заказчика от приемки работ, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

6.4. В случае устранения недостатков, Подрядчик направляет Заказчику извещение об устранении данных недостатков, а также Акт выполненных работ (форма КС-2), Справку о выполнении работ  (форма КС-3) и счет-фактуру. 

6.5. Подписанные Сторонами акты выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3) подтверждают факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком объема работ и являются основанием для проведения Заказчиком  оплаты выполненных работ.
6.6. Риск случайной гибели результата работ переходит к Заказчику с момента подписания актов выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3).
6.7. Подрядчик не освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством с момента  оформления извещения об устранении недостатков Заказчиком. 
6.8. Работы по настоящему Договору подлежат приемке Заказчиком в том случае, если Подрядчик представил для сдачи результат работ в полном объеме.

6.9. Заказчик обязуется принять от Подрядчика выполненную работу при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

6.10. После подписания Акта выполненных работ все права на результат выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Договора, переходят Заказчику.
6.11. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ. В период гарантийного срока Подрядчик гарантирует нормальное функционирование результатов работы, предусмотренные ГОСТами и ТУ на данный вид работ. Если в период гарантийной эксплуатации выявится, что работы (отдельные виды работ), имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых на себя обязательств, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 30 рабочих дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта, или неявки в установленное Заказчиком время и место для составления актов об обнаруженных дефектах, заказчик составляет акт самостоятельно. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц с последующим отнесением понесенных расходов на подрядчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с  действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение сроков выполнения работ по Договору за убытки, понесенные Заказчиком в результате такой просрочки и непокрытые неустойкой.

7.3. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости данных работ.
7.4. Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора.

7.5. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, его отдельных положений или расторжение настоящего договора по инициативе Подрядчика, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика выплатить  неустойку (штраф) в размере 30% от суммы Договора. Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 30% от суммы Договора в течение 10 календарных дней с момента получения такого требования.
7.6. Подрядчик, который привлек к выполнению работ субподрядчика, несет перед Заказчиком ответственность за некачественно выполненные работы субподрядчиком в размере стоимости их устранения и упущенной выгоды. 
7.7. В случае возникновения споров, Стороны примут меры для их разрешения путем переговоров.

7.8. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.

7.9. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих обязательств по настоящему Договору должны быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены в течение 15 дней с момента их получения. В претензии  должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов.

7.10. В случае отказа в удовлетворении претензии, а также отсутствия ответа на претензию по истечении 15 дней с момента ее получения все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, а также в случае его нарушения или расторжения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.
7.11. Заказчик не несет ответственность за сохранность строительных материалов, оборудования, спецтехники и иного имущества, принадлежащего Подрядчику.
7.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

7.13. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Любые дополнения, протоколы, приложения к Договору становятся  его неотъемлемыми  частями с момент  их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон во внесудебном порядке.

8.3. Сторона, принявшая решение о расторжении или об отказе от исполнения Договора извещает об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения. Уведомление о расторжении Договора подлежит направлению только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения. 
8.4. В случае досрочного расторжения Договора (в том числе по форс-мажорным обстоятельствам) Заказчик обязан принять от Подрядчика все выполненные на дату расторжения работы по настоящему Договору и оплатить их.
8.5. Расторжение или односторонний отказ от исполнения настоящего Договора одной из Сторон не освобождает Стороны от удовлетворения взаимных претензий, наступивших до момента расторжения Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
8.6. На дату расторжения настоящего Договора Стороны составляют и подписывают Акт взаиморасчетов, подтверждающий наличие или отсутствие задолженности Сторон по настоящему Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Под событиями «форс-мажора» понимаются, без ограничения: взрывы и землетрясения; война, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия в стране, где подлежит исполнению настоящий Договор; законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, имеющих юрисдикцию в отношении деятельности Сторон, или любую иную причину вне разумного контроля Сторон, делающих невозможными исполнение настоящего Договора. При этом к таким событиям не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.4. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3-х дней с момента их наступления письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств  по настоящему договору.

9.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются надлежаще оформленные официальные документы, выданные соответствующим компетентным органом.

9.6. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на форс-мажор, как на основании для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру каждой из Сторон.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

- Техническое задание (Приложение №1)

- Локальный сметный расчет «Строительство ливневой канализации и устройство емкостей на хозяйственной зоне полигона «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56» (Приложение № 2).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:



	ООО «МАГ Груп» 
Адрес места нахождения: 603089,  

г.Н.Новгород, ул.Гаражная, дом 4, 

помещение 14
Почтовый адрес: 603074, г. Н. Новгород,

 Сормовское шоссе, д. 1 Д

ИНН 5258084318/КПП 526201001

р/с 40702810039000001627

Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»

г. Нижний Новгород

к/с 30101810000000000846

БИК 042202846

ОГРН 1095258002729

Тел. (831) 423-52-50

e-mail: maggrup-nn@mail.ru

	

	_________________________ / М.С. Житников /
	_________________________/____________ /



 

М.П.






   М.П.
Приложение №1

к договору №___ от ____2023

Техническое задание

на выполнение работ по строительству ливневой канализации и устройству емкостей на хозяйственной зоне полигона «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 Земляные работы

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,475

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,12

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	330

	4
	Устройство подстилающих слоев: песчаных толщиной 150мм
	1 м3 подстилающего слоя
	12,1

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,41

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,4

	 Емкости сбора фильтратационного и поверхностного стока

	1
	Покупка, доставка и монтаж емкости металлической  объемом 50 м3. Испытание емкости на водонепроницаемость. 
	1 шт.
	2

	2
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали. Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
	1 т конструкций
	0,2983

	3
	Монтаж защитных ограждений оборудования. Сталь угловая
	1 т конструкций
	0,23738

	4
	Обработка емкостей мастикой полимерной битумной
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,764

	 Ливневые ж/б колодцы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,018

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,02

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	17

	4
	Устройство подстилающих слоев: песчаных толщиной 100мм
	1 м3 подстилающего слоя
	0,8

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,01

	6
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	8,5

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,1

	8
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0,128

	9
	Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)
	шт.
	16

	10
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм
	1 м реза
	41,18

	11
	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ
	1000 м2 покрытия
	0,003

	12
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,2

	13
	Лоток BetoMax ЛВ-20.29.23–Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04540
	шт
	20

	14
	Заглушка ЗЛВ-20.29.23-Б-ОС 6151-4Б
	шт
	4

	15
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,006

	16
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,06

	17
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм(применительно 200мм)
	1 футляр
	2

	18
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,118

	19
	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	20
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	21
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	22
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	23
	Плита перекрытия: ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	24
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	2

	25
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями
	т
	0,1


1. Емкость должна быть новой (не бывшей в употреблении), подземного исполнения;

2. Диаметр емкости 2400 мм., объем 50м3;

3. Емкость должна иметь антикоррозийное покрытие внутри;

4. Емкость должна снаружи быть обработана РБМ;

5. Емкость должна иметь ребра жесткости для предотвращения  деформации при засыпке грунтом;

6. Емкость должна иметь горловину диаметром 700 мм. и высотой 600 мм. Сверху горловина должен быть люк с элементами запирания (щеколда с ушком под навесной замок);

7. У емкости должны быть выполнены строповочные рымы для зацепки краном;

8. Ёмкость оборудуется вентиляционной системой труб;

9. Емкость должна иметь вводной узел для присоединения ПВХ трубы Ду200;

10. Емкость должна иметь паспорт качества и акт испытания на герметичность

11. Установка водоотводящих лотков согласовывается с Заказчиком по месту;

12. Установка перехватывающего колодца должна быть выполнена в соответствии с нормами и правилами РФ, соответствовать СП;

13. В случае необходимости Подрядчик самостоятельно получает ордер на проведение земляных работ;

14. В месте прохождения электрических и иных коммуникаций работы должны выполняться вручную в присутствии представителя Заказчика;

15. Площадка производства работ должна быть огорожена.

	Заказчик:

ООО «МАГ Груп» 
Генеральный директор

____________________ М.С. Житников 
	Подрядчик:

__________________ 


