ДОГОВОР №_______

на выполнение работ по строительству карты № 4 на полигоне «МАГ – 1»

г. Нижний Новгород			                                		               «____»  ______  2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», далее именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, далее именуемое «Подрядчик», в лице _________ действующего на основании ______, с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по строительству карты №4 (Объект работ) на полигоне «МАГ – 1», расположенном по адресу: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ш. Московское, 56 (далее – Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. Полный перечень работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Подрядчик, действуя на основании свидетельства о членстве в СРО (копия прилагается), гарантирует Заказчику, что все материалы, поставленные  и  применяемые им при выполнении работ,  а также созданный Объект работ, могут в последствии применяться в промышленной эксплуатации,  а сам предмет договора соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым заинтересованными организациями к Объекту работ.

1.2. Техническое задание  (Приложение № 1) является неотъемлемой частью Договора и должно быть согласовано и утверждено Сторонами.

1.3. Все работы должны быть выполнены согласно смете, разработанной Подрядчиком и утверждённой Заказчиком на основании договора и Технического задания (Приложение № 1).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛУГ.

2.1. Начало Работ: 2 (Два) дня с момента исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных, пунктами 4.3.2, 4.3.3 Договора.

2.2. Сроки выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложении № 1).

2.3. Настоящий договор действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

2.4. Подрядчик в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обязан утвердить и подписать Смету (Приложение №2 к Договору).

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ И УСЛУГ.

Подрядчик гарантирует:

3.1.  Качество материалов и оборудования, применяемых им для выполнения работ, соответствуют государственным стандартам и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

3.2. Обеспечение за счет своих средств круглосуточной охраны находящихся на объекте строительных материалов, оборудования, спецтехники и иного имущества, принадлежащего Подрядчику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.

4.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 2.2 настоящего Договора.

4.1.3. Передать результаты работы Заказчику.

4.1.4. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, правил пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.1.5. Самостоятельно организовать производство работ на объекте по своим планам и графикам по согласованию с Заказчиком.

4.1.6. Назначить ответственного за производство работ, его заместителя и ответственного по технике безопасности.

4.1.7. Предоставить Заказчику информацию о наличии у инженерно-технического состава Подрядчика аттестации в соответствии с правилами и нормативно-техническими документами по охране труда и технике безопасности.

4.1.8. Вести журналы производства работ.

4.1.9. Заключить договор со сторонней организацией на проведение работ по техническому надзору. Оплата по договору на проведение работ по техническому надзору производится Подрядчиком.

4.1.10. Перед началом строительства выполнить и согласовать с Заказчиком проект производства работ.

4.1.11. Выполнять геодезические работы по сопровождению строительства карты.

4.1.12. В целях контроля качества производимых работ, за свой счет, путем заключения договора, привлекать сертифицированную лабораторию.

4.1.13. В целях сдачи выполненных работ подготовить и своевременно предоставить всю необходимую техническую и исполнительную документацию представителю технического надзора Заказчика, а также всем государственным органам, уполномоченным осуществлять контроль и надзор за ходом работ.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, соответствующим требованиям настоящего Договора и действующего законодательства РФ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.2.2. Приостанавливать работы при задержке оплаты в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, предварительно уведомив об этом Заказчика за трое суток.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплатить работу в порядке, определённом разделом 5 настоящего Договора.

4.3.2. Предоставить Подрядчику площадку пригодную для стационарной установки бытовки.

4.3.3. Назначить представителя и указать его контактные данные.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, на основании подписанного акта выполненных работ.

4.4.3. В связи с тем, что выполнение работ по настоящему Договору является одним из основных факторов для функционирования объекта в целом и несоблюдение сроков выполнения данных работ может привести к срыву работ по основной функции объекта, Подрядчик при несоблюдении сроков выполнения работ более чем на три дня, уплачивает Заказчику пени в размере, установленном пунктом 7.5 настоящего Договора.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: _____________________________

5.2. Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком в срок до 01.07.2018, при условии надлежащим образом оформленных актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости работ по форме КС-3, а так же предоставления оригиналов счетов-фактур.

5.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, а также за наличный расчет 
(в пределах, установленных действующим законодательством РФ).

5.4. Стоимость данного договора является фиксированной и изменению не подлежит. Любые непредвиденные затраты, возникшие в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не влияют на стоимость работ по настоящему Договору.

5.5. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ, ГАРАНТИИ.

6.1. Подрядчик обязан не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнялись работы, уведомлять Заказчика об окончании работ в текущем месяце, а также направлять Заказчику Акт выполненных работ (форма КС-2) и Справку о выполнении работ (форма КС-3).

6.2. Срок рассмотрения и подписания форм КС-2 и КС-3 составляет 5 (пять) рабочих дней с момента их получения Заказчиком.

6.3. При приемке работ Заказчик,  для проверки качества работы и действия вновь установленного оборудования, материалов и систем,  Подрядчик должен за свой счет, используя свою рабочую силу и материалы, провести  предварительные испытания  в присутствии представителя Заказчика, а в случае, когда это предусмотрено законом, иными правовыми актами, совместно с заинтересованной организацией.

6.4. Если в ходе испытаний обнаружатся дефекты в механизмах, материалах или оборудовании, Подрядчик должен без продления оговоренного срока и за свой счет устранить эти дефекты и  провести повторные испытания.

6.5. Если Заказчик обнаружит какие-либо недостатки в результатах выполненных работ, он обязуется в срок, установленный в п. 6.2 настоящего Договора вернуть Подрядчику Акты выполненных работ (форма КС-2) и Справки о выполнении работ (форма КС-3) без подписания с сопроводительным отказом. Отказ должен быть мотивированным и оформленным в письменном виде. При этом такой отказ от приемки выполненных работ подлежит направлению Заказчиком только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения.

В случае отказа Заказчика от приемки работ, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.6. В случае устранения недостатков, Подрядчик направляет Заказчику извещение об устранении данных недостатков, а также Акт выполненных работ (форма КС-2) и Справку о выполнении работ (форма КС-3).

6.7. Подписанные Сторонами акты приёма-сдачи работ (формы № КС-2 и № КС-3) подтверждают факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком объема работ и являются основанием для проведения Заказчиком  оплаты выполненных работ.

6.8. Риск случайной гибели результата работ переходит к Заказчику с момента подписания актов приёма-сдачи работ (формы № КС-2 и № КС-3).

6.9. Работы по настоящему Договору подлежат приемке Заказчиком в том случае, если Подрядчик представил для сдачи результат работ в полном объеме, определенный в Техническом задании.

6.10. Заказчик обязуется принять от Подрядчика выполненную работу при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

6.11. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком в течение 30 дней с момента их обнаружения. 
В этом случае Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 (Десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате по Договору. Заказчик, в таком случае, вправе привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Подрядчиком работы. Все расходы, связанные с переделкой указанных работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 рабочих дней от даты выставления счета Заказчиком.

6.12. После подписания Акта сдачи-приемки работ все права на результат выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Договора, переходят Заказчику.

6.13. Подрядчик дает гарантию на произведенные работы и несет ответственность по устранению всех скрытых недостатков в течение трех лет с момента подписания Акта  сдачи-приемки работ.

6.14. В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет и независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время испытаний, устранить такие дефекты в согласованный с Заказчиком срок и/или заменить неисправное оборудование.

6.15. Подрядчик гарантирует, что предоставленные им материалы являются новыми, т.е., не бывшими в употреблении (не использовавшиеся  в эксплуатации, не восстановленные, не подвергавшиеся капитальному ремонту и т.д.).

6.16. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемых материалов и обязан, в случае их низкого качества, заменить за свой счет.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с  действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение сроков выполнения работ по Договору за убытки, понесенные Заказчиком в результате такой просрочки и непокрытые неустойкой.

7.3. За отказ от устранения дефектов, отступлений от условий договора, либо каких-либо недостатков, как в период проведения работ, так и в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (Десяти) процентов от суммы договора.

7.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ последний выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 процента от суммы долга за каждый день просрочки платежа по день фактического исполнения обязательств, но не более 10 (Десяти) процентов от стоимости данных работ.

7.5. При нарушении сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.2 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 процента от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

7.6. За предоставление Подрядчиком оригиналов актов по форме КС-2 и оригинала справки о стоимости работ по форме КС-3 с недостоверной стоимостью и перечнем работ или не предоставление исполнительной документации, в том числе акта приемки объекта после проведения строительных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 процента от общей стоимости предъявленных к сдаче работ.

7.7. В случае непредставления или просрочки представления оригиналов первичных учетных документов и/или оригинала счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчик, уплачивает Заказчику пени в размере 0,02 процента от стоимости работ, подлежащих оформлению такими первичными документами, за каждый день просрочки представления их оригиналов, но не менее десяти тысяч рублей.

7.8. В случае срыва срока начала выполнения работ, предусмотренного пунктом 2.1 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере десяти тысяч рублей за каждый день просрочки.

7.9. В случае отказа Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, Подрядчик в течение 7 (семи) дней с момента письменного уведомления Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 (Двадцати) процентов от суммы, подлежащей оплате по Договору в соответствии с пунктом 5.1. Уплата Подрядчиком неустойки в силу настоящего пункта договора освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.

7.10. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.6 Договора.

7.11. В случае возникновения споров Стороны примут меры для их разрешения путем переговоров.

7.12. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.

7.13. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих обязательств по настоящему Договору должны быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены в течение 15 дней с момента их получения. В претензии  должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов.

Претензии и ответы на претензии должны быть подписаны полномочными лицами и отправлены заказным письмом. Доказательством соблюдения претензионного порядка является почтовая квитанция, содержащая ссылку на номер отправленной претензии.

7.14. В случае отказа в удовлетворении претензии, а также отсутствия ответа на претензию  по истечении 15 дней с момента ее получения все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, а также в случае его нарушения или расторжения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

7.15. В случае неустранения Подрядчиком в срок, указанный Заказчиком, недостатков и дефектов в период гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре, о которых он будет поставлен в известность Заказчиком, последний вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, либо устранить недостатки своими силами или заключить договор с третьей организацией на устранение дефектов и неисправностей, либо при невозможности их устранения, на создание Объекта работ  вновь за счет Подрядчика.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Стороны считают, что Договор является  расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, направленном ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ. При расторжении Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, он обязан оплатить все выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы до момента расторжения Договора, за исключением работ, выполненных с недостатками и дефектами, предусмотренных п. 7.2 настоящего Договора. При этом ПОДРЯДЧИК отказывается от предъявления ЗАКАЗЧИКУ иных требований.

8.2. Если Подрядчик не приступил в течение двух дней после срока начала выполнения работ 
(пункт 2.1 Договора) к работе или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидна невозможность выполнения работ в сроки, предусмотренные пунктом 2.2 Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков, а также уплаты неустойки в размере 20 (Двадцати) процентов от суммы, подлежащей оплате по Договору в соответствии с пунктом 5.1, либо заключить договор на выполнение работ с третьей организацией за счет Подрядчика.

8.3. В случае неустранения Подрядчиком в срок, указанный Заказчиком, недостатков и дефектов в процессе выполнения работ, о которых он будет поставлен в известность Заказчиком, последний вправе расторгнуть настоящий Договор без оплаты работ и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, либо устранить недостатки своими силами или заключить договор с третьей организацией на устранение дефектов и неисправностей, либо при невозможности их устранения, на создание Объекта работ  вновь за счет Подрядчика.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, за исключением нарушений по обстоятельствам, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, Заказчик имеет право на расторжение Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Под событиями «форс-мажора» понимаются, без ограничения: взрывы и землетрясения; война, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия в стране, где подлежит исполнению настоящий Договор; законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, имеющих юрисдикцию в отношении деятельности Сторон, или любую иную причину вне разумного контроля Сторон, делающих невозможными исполнение настоящего Договора. При этом к таким событиям не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3-х дней с момента их наступления письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств  по настоящему договору.

9.3. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются надлежаще оформленные официальные документы, выданные соответствующим компетентным органом.

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на форс-мажор, как на основании для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру каждой из Сторон.

Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по строительству карты № 4 на полигоне «МАГ – 1» на ____ листах.

Приложение № 2 – Сметный расчет на ____ листах.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «МАГ Груп» Юр. адрес: 603009, г. Н. Новгород, ул. Пятигорская, д 4А, оф. 8 Факт. адрес: 603074, г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, д.1Д, ИНН 5258084318 КПП 526101001 р/с 40702810742070006195 к/с 30101810900000000603 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк Нижний Новгород БИК 042202603 |  |
| _________________________ М.С. Житников | ________________________ |