Договор № ____/18

на разработку, проектирование, монтаж и пуско-наладку конструкции автоматического увлажнения ТКО

Нижний Новгород				                                                     «___» апреля 2018

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп» (ООО «МАГ Груп»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава,  и ________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице  _____________, действующего на основании ____,  далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор), о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик, в объемах, определенных Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору), проектно-сметной документацией, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, технической документацией в составе проекта производства работ (далее ППР),  обязуется разработать, спроектировать, изготовить, смонтировать и произвести пуско-наладочные работы системы (далее по тексту - Система), предназначенной для автоматического увлажнения твердых коммунальных отходов (далее по тексту – ТКО)  на участках карт Полигона «МАГ-1», посредством использования собранной, очищенной от механических включений и аккумулированной жидкости с территории полигона,  на условиях, в порядке и сроки, которые определены Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость Системы  Подрядчику на условиях настоящего Договора.

1.2. Система должна быть сборно-разборной для её возможности переноса, в зависимости от производственной потребности, на другие участки карт тела полигона. Система не должна поддаваться коррозии и должна быть устойчива к агрессивной щелочной среде для её нормальной эксплуатации. Система должна обеспечивать равномерное увлажнение ТКО с учётом испарения и всех внешних факторов, влияющих на её работу.

1.3. Срок исполнения Подрядчиком обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора) -  до 22.05.2018 года.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Системы по  Договору составляет ______ рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% (либо НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком, в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ, упрощенной системы налогообложения).

2.2. Общая стоимость Системы, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе: разработку всей необходимой документации, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы на погрузку - разгрузку, монтаж, пуско-наладочные работы,  подключение,  стоимость вывоза упаковочного материала с территории Заказчика, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке увеличивать общую стоимость  Договора в течение срока его действия. Общая стоимость Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения требований к выполнению работы, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Проектно-сметном расчете.

2.4. Оплата по Договору производится безналичным расчетом в рублях до 01.08.2018 года при наличии факта подтверждения выполнения работ и подписания Сторонами акта сдачи-приёмки работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору).

2.5. Обязательство Заказчика по оплате   по настоящему Договору считается исполненным после списания денежных средств с его расчетного счета.

3. КАЧЕСТВО РАБОТ

3.1. Качество используемых при создании Системы материалов, комплектующих -  должно быть подтверждено Подрядчиком паспортами (сертификатами соответствия).

3.2. Гарантийный срок на созданную Подрядчиком Систему   составляет 24  месяца с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Системы.

3.3. Объем гарантийных обязательств, включенных в общую стоимость  Договора, должен включать в себя следующее:

- поставку и установку по гарантии запасных частей, вышедших из строя не по вине Заказчика;

- прибытие сервисного инженера для диагностики и устранения проблемы в рамках гарантийных обязательств не позднее чем через 4 (четыре) часа с момента обращения Заказчика;

- поддержку работоспособности оборудования в течение действия гарантийного срока.

3.4. В случае выявления Заказчиком в ходе проведения Подрядчиком пуско-наладочных работ Системы, недостатков, отступлений от Технического задания, Сторонами составляется Акт устранения выявленных недостатков с указанием срока их устранения.

3.5. Подрядчик отвечает за недостатки в работе созданной им Системы, если не докажет, что недостатки возникли вследствие нарушения Заказчиком условий  ее эксплуатации, либо в результате действия непреодолимой силы.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКА  РАБОТ

4.1. Монтаж и пуско-наладка Системы производятся на территории Заказчика по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск ш. Московское 56.

4.2. При приемке Системы  уполномоченные представители Заказчика производят ее детальный осмотр на предмет соответствия условиям, содержащимся в Техническом задании (Приложение № 1), соответствия условиям качества, присутствуют при выполнении пуско-наладочных работ, в случае успешного прохождения которых, подписывает Акт приема-передачи Системы.

4.3.  Сдача работ, определённых п.1.1. Договора может осуществляться поэтапно.

4.4. Право собственности на Систему, риск ее случайной гибели или повреждения переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами приема-сдачи Системы.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Подрядчик  обязан:

5.1.1. Приступить к выполнению обязательств, предусмотренных п.1.1. Договора, в срок  не позднее 1 (одного) календарного дня со дня его  подписания.

5.1.2. Перед началом работ предоставить и согласовать с Заказчиком проект производства работ (далее ППР) в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора. Срок исправления замечаний к ППР и повторного предоставления проекта производства работ на согласование должен составлять не более 1 (одного) рабочего  дня с момента получения замечаний.

5.1.3. Выполнить свои обязательства  согласно ППР в полном объеме, в строгом соответствии  с порядком и графиком производства работ указанными в нем, в соответствии с требованиями договора.

5.1.4. Разработать в течение 3 (трёх) календарных дней с даты подписания  договора и согласовать с экологической службой Заказчика раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе ППР.

5.1.5. Изготовить Систему  из новых материалов и оборудования. Изготовление конструкций Системы из материалов, бывших в употреблении, не допускается.

5.1.6. Обеспечить при нахождении на территории Заказчика сотрудники Подрядчика соблюдение правил техники безопасности, соблюдать противопожарные правила в полном соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями № 1 и № 2) и действующим природоохранным законодательством РФ.

5.1.7. Установить и подключить всё необходимое для функционирования системы электрооборудование своими силами и за свой счёт.

5.1.8. Нести ответственность за соблюдение своими сотрудниками при нахождении на территории Заказчика «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте ООО «МАГ Груп».

5.1.9. Обеспечить прохождение персоналом Подрядчика прохождение инструктажа по правилам и мерам безопасности производства работ в ООО «МАГ Груп».

5.1.10. Обеспечить у всех сотрудников (представителей) Подрядчика наличие при себе паспорта или иного документа, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации -  документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.

5.1.11. Провести проверку работоспособности всех составляющих Системы, осуществить ее пуско-наладку, проконсультировать работников Заказчика по вопросам эксплуатации.

5.1.12. Обеспечить доступ представителя Заказчика к создаваемой Системе в рабочее время.

5.1.13. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход создания Системы против  планового, либо невозможности  создания Системы, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5.1.14. Сохранять в тайне всю служебную информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика в период выполнения обязательств по Договору, даже если она не была обозначена, как секретная или конфиденциальная.

5.1.15. Устранять в срок, указанный Заказчиком, отступления от условий договора, ухудшившие работу, дефекты или допущенные недостатки за свой счет.

5.1.16. Обеспечить своих рабочих спецодеждой, инструментом, средствами индивидуальной защиты.

5.1.17. Нести ответственность за ущерб, причиненный своими действиями в исполнения обязательств по Договору  на объекте Заказчика,  людям, зданиям или оборудованию Заказчика, а также третьим лицам.

5.1.18. Обеспечить целостность и сохранность завезенных на территорию Заказчика материалов,  машин, механизмов, оборудования различного целевого назначения и имущества, находящегося на  открытом и закрытом хранении.

5.1.19. Обеспечить Заказчику  беспрепятственный доступа к месту монтажа Системы, до начала исполнения обязательств по Договору, предоставить Заказчику список автотранспорта и список участвующих сотрудников.

5.1.20. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в п. 3.2 настоящего Договора, неисправностей в  Системе, возникших не по  вине Заказчика, в срок, указанный в Акте выявленных неисправностей, устранить таковые, в том числе, произвести замену материалов (комплектующих), все необходимые доработки. Все расходы, связанные с устранением неисправностей, несет Подрядчик. Срок устранения неисправностей не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с момента направления уведомления (письменно, либо устно посредством телефонной связи) Заказчиком Подрядчику.

5.1.21. Выполнить свои обязательства по Договору лично без привлечения третьих лиц (субподрядчиков).

5.1.22. Прекратить работы при нарушении технологии производства, отступлений от требований ТУ, ППР, по указанию уполномоченного представителя Заказчика осуществляющего технический надзор. Уполномоченным представителем Заказчика устанавливается срок устранения нарушения номерным указанием, которое обязательно к беспрекословному выполнению.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.2. Назначить своим приказом уполномоченного представителя с целью контроля за   соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Проверять ход и качество исполнения Подрядчиком своих обязательств  в период действия настоящего Договора.

5.3.3. В случае если Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц, за свой счет, с последующим возложением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать от Подрядчика возмещения иных понесенных убытков, связанных с устранением выявленных недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором.

6.2. За нарушение сроков сдачи Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, размер такой неустойки устанавливается в размере 0,3% от общей стоимости настоящего Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка выполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. За отказ от устранения дефектов, отступлений от условий договора, либо каких-либо недостатков, как в период проведения Работ, так и в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от суммы договора.

6.4. В случае отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику  неустойку (штраф) в размере 30% от суммы Договору.

6.6. Вред, причиненный Подрядчиком имуществу Заказчика вследствие его утраты, недостачи или повреждения, подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, за исключением обстоятельств, указанных в п.6.4 Договора, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.8. В случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области в установленном порядке.

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

7.3. Любая корреспонденция, связанная с Договором, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена другой Стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес соответствующей Стороны (указанный в Договоре). В случае отправления уведомлений посредством  электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки. Стороны определили следующие адреса электронной почты для обмена корреспонденцией:

Заказчик - maggrup-nn@mail.ru;

Подрядчик  – ____.

Изменение любых реквизитов Сторон, включая адреса электронной почты, оформляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

7.4. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции, и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

8.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия и прекращении соответственно.

8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны считают, что Договор является  расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, направленном Заказчиком Подрядчику. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, он обязан оплатить все выполненные Подрядчиком работы до момента расторжения Договора, за исключением работ, выполненных с недостатками и дефектами. При этом Подрядчик отказывается от предъявления Заказчику иных требований.

10.2. В случае возникновения споров Стороны примут меры для их разрешения путем переговоров.

10.3. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.

10.4. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1) Техническое задание (Приложение № 1).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ООО «МАГ Груп» Юр. адрес: 603009, Н. Новгород, ул. Пятигорская, д. 4 А, офис 8 Фактическое место нахождения: 603074, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1Д, 3 этаж ИНН 5258084318/КПП 526101001 р/с 40702810039000001627 Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» г. Нижний Новгород к/с 30101810000000000846 БИК 042202846 Генеральный директор _________________Житников М.С. м.п. |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |