ДОГОВОР ПОДРЯДА №__

на выполнение работ по строительству карты № 5 на полигоне «МАГ – 1»

г. Нижний Новгород								«___» ____ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», далее именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, далее именуемое «Подрядчик», в лице _________ действующего на основании ______, с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) по строительству карты №5 (далее – «Объект») на полигоне «МАГ – 1» , расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56  и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

- Виды, объемы и сроки работ согласованы в Техническом задании. Стоимость работ Стороны согласовали в Сметном расчете  (Приложение № 2). Приложение №1 и №2   являются неотъемлемой частью настоящего договора.

# 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение двух дней с момента исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных, пунктами 4.3.1, 4.3.2.  Договора.

- Сроки завершения отдельных этапов работ указаны в Техническом задании  (Приложение № 1).

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

- Качество материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком для выполнения работ, соответствуют государственным стандартам и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик гарантирует применение материалов, ранее не бывших в употреблении (не использовавшиеся  в эксплуатации, не восстановленные, не подвергавшиеся капитальному ремонту и т.д.).

- Качество работ должно соответствовать  требованиям технических регламентов, национальных стандартов,  строительных норм и правил, иных нормативно-технических требований, Технической документации, инструкциям  производителей применяемых материалов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и в установленный срок и передать ее результат Заказчику.

4.1.2. Обеспечить охрану Объекта в течение всего срока производства работ.

4.1.3. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, правил пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.1.4. Самостоятельно организовать производство работ на Объекте по своим планам и графикам по согласованию с Заказчиком.

4.1.5. Назначить ответственного за производство работ, его заместителя и ответственного по технике безопасности.

4.1.6. Вести журналы производства работ.

4.1.7. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц (при наличии допусков СРО на данный вид работ) провести технический надзор. Затраты Подрядчика по проведению технического надзора  включены в цену настоящего договора и дополнительному возмещению не подлежат.

4.1.8. Перед началом строительства, выполнить и согласовать с Заказчиком проект производства работ.

4.1.9. В целях контроля качества производимых работ, за свой счет, путем заключения договора, привлекать сертифицированную лабораторию.

4.1.10. На момент сдави-приемки выполненных работ подготовить и передать всю необходимую техническую и исполнительную документацию представителю Заказчика, а также, при необходимости, всем государственным органам, уполномоченным осуществлять контроль и надзор за ходом работ.

4.1.11. До момента сдачи-приемки выполненных работ вывезти за пределы строительной площадки, используемые для производства работ строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные здания и сооружения, другое имущество. Отходы, образованные в ходе исполнения Подрядчиком условий Договора, а также ТКО, образованные от деятельности сотрудников Подрядчика, являются собственностью Подрядчика и захораниваются/утилизируются за счет и силами Подрядчика.

4.1.12. Обеспечить от своего имени или от имени Заказчика взаимодействие со всеми контролирующими и надзорными органами в связи с производством работ.

4.1.13. В течение всего срока действия Договора обеспечивать наличие и актуальность  документов и разрешений, подтверждающих право Подрядчика  на проведение видов  работ, оказывающих  влияние на безопасность объекта строительства, в том числе работ по организации строительства.

4.1.14. Обеспечить на территории выполнения Работ у всех сотрудников (представителей) Подрядчика наличие при себе паспорта или иного документа, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации -  документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.

4.1.15. Иметь свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дающего право заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, отвечающих требованиям п.4.1.15. Договора, соответствующих требованиям настоящего Договора и действующего законодательства РФ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. В течение пяти дней с даты заключения Договора подготовить и передать Подрядчику площадку, пригодную для стационарной установки бытовки.

4.3.2. До начала работ передать Подрядчику всю необходимую для выполнения строительных работ техническую документацию.

4.3.3. Оплатить работу в порядке, определённом разделом 5 настоящего Договора.

4.3.4. Назначить уполномоченного  представителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора и сообщить Заказчику его контактные данные.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, на основании подписанного акта выполненных работ.

4.4.3. Представитель Заказчика в процессе осуществления строительства может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении вывоза со строительной площадки любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Договора, замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

- Стоимость работ по настоящему Договору составляет: ________ рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% ______ рублей 00 копеек _______.

- Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком на основании надлежащим образом оформленных актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости работ по форме КС-3,  счетов-фактур, счетов на оплату в срок до 31.12.2021.

- Заказчик вправе всю сумму по договору, указанную в п.5.1. настоящего Договора, оплатить после подписания акта законченного строительством объекта.

- Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- При расчетах за выполненные работы Заказчик вправе удерживать суммы начисленных неустоек, предусмотренных данным договором, из любых сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

# 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

- Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования.

- О дате сдачи-приемки скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее чем за три  рабочих дня любым доступным способом. Если работы скрыты без соответствующего уведомления со стороны Подрядчика, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть такие  работы, а затем восстановить их за свой счет. В случае неявки Заказчика, в указанный в уведомлении срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие скрытых работ и их восстановление в этом случае производятся за счет Заказчика.

- Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании работ уведомлять Заказчика об их окончании, а также направлять Заказчику Акт выполненных работ (форма КС-2), Справку о выполнении работ (форма КС-3), счет-фактуру.  Акты КС-2 составляются в соответствии с локальными сметными расчетами, утвержденными Заказчиком.

- Срок рассмотрения и подписания форм КС-2 и КС-3 составляет 5 (пять) рабочих дней с момента их получения Заказчиком.

- Если Заказчик обнаружит какие-либо недостатки в результатах выполненных работ, он обязуется в срок, установленный в п. 6.4 настоящего Договора вернуть Подрядчику Акты выполненных работ (форма КС-2) и Справки о выполнении работ (форма КС-3) без подписания с сопроводительным отказом. Отказ должен быть мотивированным и оформленным в письменном виде. При этом такой отказ от приемки выполненных работ подлежит направлению Заказчиком только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения.

- В случае отказа Заказчика от приемки работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

- В случае устранения недостатков, Подрядчик направляет Заказчику извещение об устранении данных недостатков, а также Акт выполненных работ (форма КС-2) и Справку о выполнении работ (форма КС-3).

- Подписанные Сторонами акты приёма-сдачи работ (формы № КС-2 и № КС-3) подтверждают факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком объема работ и являются основанием для проведения Заказчиком  оплаты выполненных работ.

- Риск случайной гибели результата работ переходит к Заказчику с момента подписания акта законченного строительством объекта.

- По завершении всего объема работ и получении всех предусмотренных законом заключений компетентных органов о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов, стороны подписывают акт законченного строительством объекта.  Работы в полном объеме по настоящему Договору подлежат приемке Заказчиком в том случае, если Подрядчик представил для сдачи результат работ в полном объеме, определенном в Техническом задании.

- Заказчик обязуется принять от Подрядчика выполненную работу при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

- Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком в течение 30 дней с момента их обнаружения. 
В этом случае Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 (Десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате по Договору. Заказчик, в таком случае, вправе привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Подрядчиком работы. Все расходы, связанные с переделкой указанных работ другими лицами, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 рабочих дней от даты выставления счета Заказчиком.

- После подписания  акта законченного строительством объекта все права на результат выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Договора, переходят Заказчику.

- Подрядчик дает гарантию на произведенные работы и несет ответственность по устранению всех скрытых недостатков в течение 2 (двух) лет с момента подписания акта законченного строительством объекта.

- В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет и независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время испытаний, устранить такие дефекты и/или заменить неисправное оборудование.

- Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемых материалов и обязан, в случае их низкого качества, заменить за свой счет.

- До итоговой приемки всех работ Подрядчик передает Заказчику полный объем исполнительной документации согласно требованиями  РД-11-02-2006

Перечень исполнительной документации, передаваемой Заказчику:

- Техническая документация  содержащая текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта в процессе строительства, подписанные лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- сертификаты,

- оригиналы паспортов на примененные материалы

- геодезическая документация;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем;

- журналы производства Работ

- акты , заключения, предписания органов государственного  надзора, переписку с такими органами связанную с выполнением работ.

- прочие документы, предусмотренные действующими нормами и правилами,  подтверждающие соответствие конструкций, элементов, инженерных систем требованиям нормативных документов и органов государственного надзора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с  действующим законодательством РФ.

- Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение сроков выполнения работ по Договору за убытки, понесенные Заказчиком в результате такой просрочки и непокрытые неустойкой.

- В случае неустранения Подрядчиком в срок, указанный Заказчиком, недостатков и дефектов в процессе выполнения работ, о которых он будет поставлен в известность Заказчиком, последний вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.

- При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ последний выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 процента от суммы долга за каждый день просрочки платежа по день фактического исполнения обязательств, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы задолженности.

- При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в виде  пени в размере 0,1 процента от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

- За предоставление Подрядчиком оригиналов актов по форме КС-2 и оригинала справки о стоимости работ по форме КС-3, содержащих недостоверные сведения о видах,  объемах или  стоимости выполненных работ  Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере одного  процента от общей стоимости предъявленных к сдаче работ.

- В случае непредоставления в срок или ненадлежащего предоставления Подрядчиком  исполнительной документации, в том числе акта приемки объекта после проведения строительных работ, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,1% (одной десятой процента)  процента от общей стоимости предъявленных к сдаче работ.

- В случае непредставления или просрочки представления оригиналов первичных учетных документов и/или оригинала счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчик, уплачивает Заказчику пени в размере 0,02 процента от стоимости работ, подлежащих оформлению такими первичными документами, за каждый день просрочки представления их оригиналов, но не менее десяти тысяч рублей.

- В случае срыва срока начала выполнения работ, предусмотренного пунктом 2.1 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере десяти тысяч рублей за каждый день просрочки.

- Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора.

- В случае возникновения споров Стороны примут меры для их разрешения путем переговоров.

- В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.

- Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих обязательств по настоящему Договору должны быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены в течение 15 дней с момента их получения. В претензии  должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов.

- Претензии и ответы на претензии должны быть подписаны полномочными лицами и отправлены заказным письмом.

- В случае отказа в удовлетворении претензии, а также отсутствия ответа на претензию  по истечении установленного настоящим Договором срока, спор может быть передан на рассмотрение  в Арбитражный суд  Нижегородской области.

- Подрядчик отдает себе отчет в том, Заказчик согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области №312-р от 03.04.2020 включен в Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение, а выполнение работ по настоящему Договору является одним из основных факторов для функционирования объекта в целом и несоблюдение сроков выполнения данных работ может привести к остановке объекта Заказчика и повлечь социальную нестабильность в г.Н.Новгороде, а также причинить значительные убытки. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик несет всю полноту ответственности предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

- Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон, либо  по инициативе одной из сторон,  допускаемой законом или настоящим Договором.

- Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случаях существенного нарушения Подрядчиком настоящего Договора, в том числе:

- при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, а равно начального и/или конечного сроков выполнения отдельных этапов работ (промежуточные сроки);

- если Подрядчик не устранил недостатки в результатах работ в установленный Договором срок либо недостатки являются существенными и неустранимыми;

- в случае приостановления или прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации, а до ________ – в случае приостановления или прекращения действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

- в иных случаях, предусмотренных ззаконодательством и /или Договором.

- Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора в случаях, предусмотренных законом.

- Односторонний отказ  Заказчика от настоящего Договора не лишает его права требовать возмещения убытков и уплаты неустоек за нарушения, допущенные Подрядчиком в период действия Договора, в том числе за нарушения, послужившие основанием  для одностороннего отказа.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Под событиями «форс-мажора» понимаются, без ограничения: взрывы и землетрясения; война, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия в стране, где подлежит исполнению настоящий Договор; законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, имеющих юрисдикцию в отношении деятельности Сторон, или любую иную причину вне разумного контроля Сторон, делающих невозможными исполнение настоящего Договора. При этом к таким событиям не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3-х дней с момента их наступления письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств  по настоящему договору.

9.3. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются надлежаще оформленные официальные документы, выданные соответствующим компетентным органом.

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на форс-мажор, как на основании для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Если иное не указано в настоящем договоре, все извещения и уведомления, направляемые сторонами друг другу, считаются направленными надлежащим образом, если они направляются нарочно или заказным письмом с уведомлением о вручении, по указанным в настоящем договоре адресам.

- Стороны обязаны в письменном виде в течение трех рабочих дней информировать друг друга об изменении своего местонахождения (в том числе фактического), банковских реквизитов, указанных в настоящем договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения обязательств по договору. Сторона, не выполнившая требования настоящего пункта, принимает на себя все негативные последствия нарушения данной  обязанности.

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру каждой из Сторон.

Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по строительству карты №5 на полигоне «МАГ – 1» на ____ листах.

Приложение № 2 - Сметный расчет на ___ листах.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «МАГ Груп» Адрес места нахождения: 603089, г.Н.Новгород, ул.Гаражная, дом 4, помещение 14 Почтовый адрес: 603074, г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, д. 1 Д ИНН 5258084318/КПП 526201001 р/с 40702810039000001627 Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» г. Нижний Новгород к/с 30101810000000000846 БИК 042202846 ОГРН 1095258002729 Тел. (831) 423-52-50 e-mail: maggrup-nn@mail.ru |  |
| _________________________ М.С. Житников | ________________________ |